АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

| Факультет/Институт |  | СИНЕРГИЯ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование факультета/ Института) |
| Направление/специальность |  | Информационные системы и программирование |
| подготовки: |  | (код и наименование направления /специальности подготовки) |
| Форма обучения: |  | Очная |
|  |  | (очная, очно-заочная, заочная) |

Отчет по лабораторной работе №2

| на тему |  | Лабораторная работа 006: Разработка тестовых сценариев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование темы) |  |  |
| по дисциплине |  |  |  | Инструментальные средства разработки программного обеспечения |
|  |  |  |  | (наименование дисциплины) |

| Обучающийся |  | Валегжанин Максим Александрович |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  |
| Группа |  | VДКИП-201прог |  |

| Преподаватель |  | Сибирев Иван Валерьевич |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  |

Москва 2026 г.

"Сайт для бронирования столиков в ресторане".

Эта тема достаточно распространена, позволяет продемонстрировать различные аспекты веб-разработки, а также содержит возможности для дальнейшего расширения функционала.

Техническое Задание (ТЗ)

1. Введение

Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет объем работ, требования к функциональности, документации, экономические показатели, стадии разработки, а также порядок контроля и приемки для программного изделия — веб-сайта для бронирования столиков в ресторане (далее — Система).

2. Основания для разработки

Разработка Системы осуществляется в рамках лабораторной работы №6.0 для получения практических навыков в области проектирования, разработки и управления IT-проектами.

3. Назначение разработки

Система предназначена для автоматизации процесса бронирования столиков в ресторане. Она позволит клиентам просматривать меню, информацию о ресторане, доступные столики и время, а также осуществлять предварительное бронирование. Администраторы ресторана смогут управлять бронированиями, столиками и меню.

4. Требования к программе или программному изделию

- 4.1 Функциональные требования:

- 4.1.1 Для пользователей (клиентов):

- Просмотр информации о ресторане (адрес, контакты, часы работы).

- Просмотр меню с категориями и описаниями блюд.

- Просмотр доступных столиков и их расположения (опционально).

- Выбор даты, времени и количества гостей для бронирования.

- Осуществление бронирования столика.

- Получение подтверждения бронирования (на экране и/или по email).

- Возможность просмотра своих предстоящих бронирований (после регистрации/авторизации).

- Возможность отмены бронирования (с учетом правил ресторана).

- 4.1.2 Для администраторов (персонала ресторана):

- Управление информацией о ресторане (редактирование).

- Управление меню (добавление, редактирование, удаление блюд и категорий).

- Управление столиками (добавление, редактирование, удаление, указание вместимости).

- Просмотр всех бронирований (по дате, времени, статусу).

- Подтверждение/отклонение бронирований.

- Назначение бронирований конкретным столикам.

- Управление пользователями (просмотр, блокировка - опционально).

- 4.1.3 Общие требования:

- Регистрация и авторизация пользователей (клиентов и администраторов).

- Удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

- Адаптивный дизайн для корректного отображения на различных устройствах (ПК, планшеты, смартфоны).

- 4.2 Требования к надежности:

- Система должна обеспечивать стабильную работу при одновременном доступе до X пользователей (где X — предполагаемая нагрузка, например, 50).

- Должна быть реализована защита от распространенных веб-уязвимостей (SQL-инъекции, XSS).

- 4.3 Требования к производительности:

- Время отклика на основные действия пользователя (открытие страницы, поиск, отправка формы) не должно превышать 3 секунд.

- 4.4 Требования к удобству использования:

- Интерфейс должен быть простым и понятным для целевой аудитории.

- Наличие подсказок и валидации форм.

5. Требования к программной документации

- Техническое задание (данный документ).

- Руководство пользователя (инструкция для клиентов и администраторов).

- Руководство по эксплуатации (для администраторов системы).

- Описание архитектуры системы (на высоком уровне).

6. Технико-экономические показатели

- 6.1 Затраты на разработку: Оцениваются по трудовому времени, затраченному разработчиком.

- 6.2 Экономический эффект: Повышение эффективности работы ресторана за счет автоматизации процесса бронирования, снижение количества ошибок, увеличение числа клиентов. (Для лабораторной работы эти показатели могут быть представлены качественно).

7. Стадии этапы разработки

1. Анализ и проектирование:

- Уточнение требований.

- Разработка архитектуры Системы.

- Проектирование базы данных.

- Разработка макетов пользовательского интерфейса.

2. Разработка:

- Верстка пользовательского интерфейса.

- Разработка серверной части (логика, API).

- Разработка клиентской части (интерактивность).

- Интеграция с базой данных.

3. Тестирование:

- Модульное тестирование.

- Интеграционное тестирование.

- Приемочное тестирование.

4. Внедрение и сопровождение:

- Развертывание Системы.

- Обучение персонала.

- Поддержка и доработка (в рамках лабораторной работы - демонстрация работоспособности).

8. Порядок контроля и приемки

- Контроль выполнения осуществляется руководителем лабораторной работы на каждом этапе.

- Приемка работы проводится по факту демонстрации полностью функционирующего программного изделия, соответствующего требованиям данного ТЗ, и предоставления необходимой документации.

- Приемка осуществляется на основании результатов тестирования и демонстрации.

9. Приложения

- (Могут быть включены: диаграмма базы данных, макеты интерфейсов, схемы архитектуры.)

Оценка Рисков и Возможностей

Документ: Оценка рисков и возможностей проекта "Сайт для бронирования столиков в ресторане"

10 Наиболее Вероятных Рисков

1. Неполнота или изменение требований: Вероятность (0.7) * Потеря ресурса (100 часов * $50/час = $5000) / Время на изучение (10 часов) = $3500

2. Технические проблемы с выбранным стеком технологий: Вероятность (0.5) * Потеря ресурса ($4000) / Время на изучение (15 часов) = $1333

3. Сложность интеграции с внешними сервисами (например, SMS-уведомления): Вероятность (0.4) * Потеря ресурса ($3000) / Время на изучение (20 часов) = $600

4. Недооценка сложности дизайна и UI/UX: Вероятность (0.6) * Потеря ресурса ($3500) / Время на изучение (10 часов) = $2100

5. Проблемы с производительностью при росте нагрузки: Вероятность (0.3) * Потеря ресурса ($5000) / Время на изучение (25 часов) = $600

6. Ошибки в логике бизнес-процессов (например, некорректное управление доступностью столиков): Вероятность (0.7) * Потеря ресурса ($4500) / Время на изучение (15 часов) = $2100

7. Сложности с тестированием (недостаточное покрытие): Вероятность (0.5) * Потеря ресурса ($2000) / Время на изучение (10 часов) = $1000

8. Отсутствие опыта у команды в работе с конкретным фреймворком: Вероятность (0.4) * Потеря ресурса ($3000) / Время на изучение (20 часов) = $600

9. Проблемы с хостингом или развертыванием: Вероятность (0.3) * Потеря ресурса ($2500) / Время на изучение (5 часов) = $1500

10. Недостаточная документация: Вероятность (0.6) * Потеря ресурса ($1500) / Время на изучение (5 часов) = $1800

10 Наиболее Вероятных Возможностей

1. Расширение функционала (например, онлайн-оплата, система лояльности): Приобретение (увеличение ценности проекта на $7000) * Вероятность (0.7) / Время на изучение (10 часов) = $49000

2. Использование нового, перспективного фреймворка: Приобретение ($5000 - экономия времени разработки) * Вероятность (0.6) / Время на изучение (20 часов) = $15000

3. Улучшение пользовательского опыта (UX) и дизайна: Приобретение ($6000 - повышение удовлетворенности клиентов) * Вероятность (0.8) / Время на изучение (15 часов) = $32000

4. Создание мобильного приложения как продолжение проекта: Приобретение ($10000 - новый канал привлечения) * Вероятность (0.4) / Время на изучение (25 часов) = $16000

5. Интеграция с системами управления ресторанами (POS): Приобретение ($8000 - повышение эффективности) * Вероятность (0.3) / Время на изучение (30 часов) = $8000

6. Повышение квалификации команды: Приобретение ($4000 - рост компетенций) * Вероятность (0.9) / Время на изучение (10 часов) = $36000

7. Получение положительных отзывов и репутации: Приобретение ($3000 - маркетинговая ценность) * Вероятность (0.7) / Время на изучение (5 часов) = $42000

8. Возможность масштабирования системы на сеть ресторанов: Приобретение ($15000 - увеличение охвата) * Вероятность (0.3) / Время на изучение (40 часов) = $11250

9. Разработка API для сторонних интеграций: Приобретение ($6000 - новые партнерства) * Вероятность (0.4) / Время на изучение (20 часов) = $12000

10. Оптимизация производительности, ведущая к снижению затрат на инфраструктуру: Приобретение ($2000 - экономия) * Вероятность (0.5) / Время на изучение (15 часов) = $6667

Наиболее Значимые Риски и Стратегии

1. Риск: Неполнота или изменение требований

- Вероятность: 0.7

- Оценка: $3500

- Стратегия предотвращения:

- Проведение детального анализа и сбора требований на начальном этапе.

- Создание подробного и согласованного технического задания.

- Привлечение заказчика (или его представителя) к регулярному утверждению промежуточных результатов.

- Использование гибких методологий разработки (Agile), позволяющих вносить изменения на ранних стадиях.

- Стратегия минимизации (если событие возникло):

- Оперативная оценка влияния изменения требований на сроки и бюджет.

- Приоритизация требований, внесение изменений в следующую итерацию разработки.

- Проведение дополнительной коммуникации с заказчиком для согласования новых условий.

- Стратегия устранения последствий:

- Корректировка технического задания и плана работ.

- Дополнительное тестирование измененных частей системы.

- Перераспределение ресурсов при необходимости.

2. Риск: Недооценка сложности дизайна и UI/UX

- Вероятность: 0.6

- Оценка: $2100

- Стратегия предотвращения:

- Привлечение опытного дизайнера на ранних этапах.

- Создание прототипов и проведение юзабилити-тестирования с потенциальными пользователями.

- Использование дизайн-систем или готовых UI-китов.

- Стратегия минимизации:

- Итеративное улучшение дизайна на основе обратной связи.

- Фокусировка на основных функциях, обеспечивая их удобство.

- Привлечение дополнительных ресурсов для доработки дизайна.

- Стратегия устранения последствий:

- Выделение дополнительного времени и ресурсов на редизайн критически важных элементов.

- Принятие компромиссных решений, если полный редизайн невозможен.

3. Риск: Ошибки в логике бизнес-процессов

- Вероятность: 0.7

- Оценка: $2100

- Стратегия предотвращения:

- Детальная проработка бизнес-логики совместно с представителями ресторана.

- Создание диаграмм потоков данных и состояний.

- Проведение симуляций и "walkthrough" бизнес-процессов.

- Стратегия минимизации:

- Активное тестирование бизнес-логики на всех этапах.

- Внедрение логгирования для отслеживания выполнения бизнес-процессов.

- Быстрое исправление обнаруженных несоответствий.

- Стратегия устранения последствий:

- Переработка проблемных модулей.

- Обновление документации.

- Проведение полного цикла тестирования после внесения изменений.

Наиболее Крупные Возможности и Стратегии

1. Возможность: Расширение функционала (онлайн-оплата, система лояльности)

- Приобретение: $49000

- Стратегия реализации:

- Планирование: Заложить в архитектуру возможность будущих интеграций (например, использование API для платежных систем).

- Разработка: Параллельно с основным функционалом, разработать модули для системы лояльности (накопление баллов, персональные скидки).

- Продвижение: Представить расширенный функционал как конкурентное преимущество и возможность для ресторана увеличить доход.

- Стратегия максимизации (увеличения выгоды):

- Провести исследование рынка для определения наиболее востребованных платежных систем и механик лояльности.

- Разработать маркетинговую стратегию для продвижения новых функций среди клиентов ресторана.

- Предложить ресторану услуги по дальнейшей поддержке и развитию этих модулей.

2. Возможность: Повышение квалификации команды

- Приобретение: $36000

- Стратегия реализации:

- Обучение: Назначить членам команды конкретные задачи, связанные с изучением новых технологий, фреймворков, паттернов проектирования.

- Практика: Поощрять применение полученных знаний в рамках данного проекта.

- Обмен знаниями: Организовать внутренние митапы или презентации для обмена опытом.

- Стратегия максимизации:

- Сертификация членов команды по изученным технологиям.

- Публикация статей или выступление на конференциях с опытом, полученным в ходе проекта.

- Использование полученных компетенций для привлечения новых, более сложных проектов.

3. Возможность: Получение положительных отзывов и репутации

- Приобретение: $42000

- Стратегия реализации:

- Качество: Сосредоточиться на создании высококачественного, надежного и удобного продукта.

- Обратная связь: Активно собирать отзывы от реальных пользователей и представителей ресторана.

- Публикация: Разместить информацию о проекте (с разрешения заказчика) в портфолио, на профильных ресурсах, в социальных сетях.

- Стратегия максимизации:

- Предложить ресторану помощь в сборе отзывов от их клиентов.

- Получить официальное разрешение на использование логотипа и названия ресторана в качестве кейса.

- Подготовить подробный кейс-стади с описанием задач, решений и результатов проекта.

Тестовый План

1. Введение

Данный документ описывает план тестирования Системы бронирования столиков. Целью тестирования является проверка соответствия Системы требованиям, изложенным в Техническом Задании, а также обеспечение ее стабильной и корректной работы.

2. Область тестирования

Тестированию подлежат все функциональные модули Системы, указанные в ТЗ, включая:

- Модуль регистрации и авторизации пользователей.

- Модуль управления профилем клиента.

- Модуль просмотра информации о ресторане и меню.

- Модуль поиска и выбора даты/времени бронирования.

- Модуль осуществления и подтверждения бронирования.

- Модуль управления административной панелью (меню, столики, бронирования).

- Пользовательский интерфейс (адаптивность).

3. Типы тестирования

- Функциональное тестирование: Проверка соответствия каждой функции заявленным требованиям.

- Тестирование пользовательского интерфейса (UI): Проверка корректности отображения элементов, шрифтов, цветов, отзывчивости на различных разрешениях экрана.

- Тестирование удобства использования (UX): Оценка интуитивности интерфейса, логичности навигации.

- Тестирование производительности (базовое): Проверка времени отклика на основные операции.

- Тестирование безопасности (базовое): Проверка на наличие основных уязвимостей (попытки SQL-инъекций, XSS).

- Регрессионное тестирование: Повторное тестирование после внесения исправлений для проверки отсутствия новых ошибок.

4. Критерии начала и окончания тестирования

- Начало:

- Завершение основного этапа разработки.

- Наличие стабильной сборки Системы.

- Предоставление тестовой документации.

- Окончание:

- Успешное прохождение всех запланированных тест-кейсов.

- Отсутствие критических и блокирующих дефектов.

- Принятие Системы заказчиком (руководителем лабораторной работы).