Лабораторная работа №6: «Разработка тестовых сценариев»

Выполнил: Понкратов Кирилл Витальевич

Группа: VДКИП-202прог

Тема проекта: Сайт ветеринарной клиники
Название: Animal Health

1. Техническое задание (ТЗ)

Ниже — готовое ТЗ в соответствии с требованиями ЕСПД. Копируй и вставляй в свой отчёт.

Техническое задание на разработку сайта «Animal Health» (ветеринарная клиника)

1.1. Введение

Настоящий документ определяет требования к разработке сайта ветеринарной клиники «Animal Health». Сайт предназначен для информирования клиентов о деятельности клиники, просмотра услуг, записи животных на приём и получения контактной информации.

1.2. Основание для разработки

Разработка ведётся в рамках выполнения лабораторной работы №6 по дисциплине «Разработка программных модулей». Основанием является учебный план и задание преподавателя.

1.3. Назначение разработки

Сайт предназначен для:

Ознакомления с ветеринарной клиникой (описание, преимущества)

Просмотра перечня и стоимости услуг

Просмотра информации о врачах (специализация, опыт)

Онлайн-записи животного на приём

Просмотра контактной информации (адрес, телефон, режим работы)

1.4. Требования к программе или программному изделию

1.4.1. Требования к функциональным характеристикам

Сайт должен обеспечивать выполнение следующих функций:

Главная страница — приветствие, краткая информация о клинике, преимущества.

Страница «Услуги и цены» — вывод списка услуг с ценами (вакцинация, осмотр, стрижка, анализы, УЗИ, операция).

Страница «Врачи» — карточки врачей с фото, именем, специализацией и стажем.

Страница «Запись на приём» — форма с полями: имя владельца, телефон, имя животного, вид животного (собака, кошка, другое), услуга, дата и время.

Страница «Контакты» — адрес, телефон, email, график работы, схема проезда.

Подтверждение записи — после отправки формы пользователь видит сообщение «Запись принята. Мы перезвоним для подтверждения».

1.4.2. Требования к надёжности

Сайт должен корректно отображаться в браузерах Chrome, Firefox, Edge, Яндекс последних версий.

Форма записи должна проверять обязательность заполнения полей (имя, телефон, имя животного, услуга, дата, время).

Поле «телефон» должно принимать только цифры, длиной от 10 до 12 знаков.

Дата не может быть раньше текущей.

1.4.3. Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс должен быть интуитивно понятным.

Цветовая гамма — светлая, с акцентами (голубой или зелёный).

Шрифты — читаемые (например, Roboto, Arial).

1.5. Требования к программной документации

Документация должна включать:

Техническое задание (настоящий документ)

Тестовый план

Оценку рисков и возможностей

Отчёт о тестировании

1.6. Технико-экономические показатели

Разработка ведётся в учебных целях, коммерческая ценность не оценивается.

Ориентировочное время разработки — 40 академических часов.

1.7. Стадии и этапы разработки

| Стадия | Этап | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ и ТЗ | Сбор требований, написание ТЗ | 2 дня |
| 2. Оценка рисков | Выявление рисков и возможностей | 1 день |
| 3. Тестовый план | Разработка тестовых сценариев | 1 день |
| 4. Разработка | Вёрстка и программирование | 2 дня |
| 5. Тестирование | Проведение тестов, фикс багов | 1 день |
| 6. Документирование | Оформление отчёта | 1 день |

1.8. Порядок контроля и приёмки

Приёмка осуществляется преподавателем на основе:

Предоставленного отчёта

Демонстрации работы сайта (при наличии реализации)

Результатов тестирования

2. Оценка рисков и возможностей

Ниже — 10 рисков и 10 возможностей, а также три самых значимых из каждого с описанием стратегий.

Риски (10 наиболее вероятных)

| № | Риск | Величина (оценка) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаток времени на разработку | 0.7 |
| 2 | Сложности с вёрсткой адаптивного дизайна | 0.5 |
| 3 | Ошибки в обработке формы записи (валидация) | 0.6 |
| 4 | Проблемы с хранением данных (отсутствие БД) | 0.4 |
| 5 | Неправильное понимание требований | 0.5 |
| 6 | Болезнь или отсутствие разработчика | 0.3 |
| 7 | Потеря данных при тестировании | 0.2 |
| 8 | Несовместимость с браузерами | 0.4 |
| 9 | Ошибки в логике работы сайта | 0.6 |
| 10 | Проблемы с доступом к инструментам (интернет, софт) | 0.3 |

Три наиболее значимых риска

Риск №1: Недостаток времени на разработку

Стратегия предотвращения: Разбить работу на маленькие задачи с чёткими дедлайнами. Начать выполнение сразу после получения задания.

Минимизация при наступлении: Убрать необязательные функции (например, личный кабинет), оставить только критический минимум.

Устранение последствий: Сообщить преподавателю о ситуации, предоставить выполненную часть работы, договориться о досдаче.

Риск №3: Ошибки в обработке формы записи

Стратегия предотвращения: Заранее продумать и прописать все правила валидации, использовать встроенные HTML-атрибуты (required, type=tel, minlength, maxlength).

Минимизация при наступлении: Добавить подробные подсказки об ошибках рядом с каждым полем формы.

Устранение последствий: Если запись не сохранилась — добавить логирование ошибок, чтобы понять причину, исправить и повторно протестировать.

Риск №9: Ошибки в логике работы сайта

Стратегия предотвращения: Разработать тестовый план до начала программирования, покрыть тестами все основные сценарии.

Минимизация при наступлении: Использовать пошаговую отладку (breakpoints) для поиска места ошибки.

Устранение последствий: Исправить ошибку, повторно запустить тесты, зафиксировать исправление.

Возможности (10 наиболее вероятных)

| № | Возможность | Величина (оценка) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение высокой оценки за работу | 0.8 |
| 2 | Освоение новых технологий (HTML, CSS, C#) | 0.9 |
| 3 | Создание готового продукта для портфолио | 0.7 |
| 4 | Упрощение последующих лабораторных работ | 0.6 |
| 5 | Возможность показать работу друзьям/родственникам | 0.5 |
| 6 | Развитие навыков тестирования | 0.8 |
| 7 | Опыт написания ТЗ и документации | 0.7 |
| 8 | Возможность использовать сайт как основу для курсовой | 0.6 |
| 9 | Получение обратной связи от преподавателя | 0.9 |
| 10 | Улучшение навыков работы в Visual Studio | 0.7 |

Три наиболее значимые возможности

Возможность №1: Получение высокой оценки

Стратегия усиления: Выполнить работу в полном объёме, сдать в срок, аккуратно оформить документацию.

Реализация при наступлении: Зафиксировать результат, сохранить отчёт, показать преподавателю.

Возможность №2: Освоение новых технологий

Стратегия усиления: Изучить дополнительную информацию по HTML/CSS/JavaScript, попробовать добавить небольшие улучшения сверх требований.

Реализация при наступлении: Сохранить примеры кода, добавить их в своё портфолио.

Возможность №6: Развитие навыков тестирования

Стратегия усиления: Составить максимально подробный тестовый план, выполнить тесты внимательно, зафиксировать все баги.

Реализация при наступлении: Оформить отчёт о тестировании с реальными результатами.

3. Тестовый план

Ниже — таблица тестовых сценариев для проверки функциональности сайта.

Тестовый план для сайта «Animal Health»

Таблица №1. Проверка страниц (навигация и отображение)

| № | Тест | Входные данные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная страница | Переход на главную | Страница загружается |
| 2 | Услуги и цены | Переход на страницу «Услуги» | Список услуг с ценами |
| 3 | Врачи | Переход на страницу «Врачи» | Карточки врачей |
| 4 | Контакты | Переход на страницу «Контакты» | Адрес, телефон, график |
| 5 | Меню | Клик по пунктам меню | Переход на нужную страницу |

Таблица №2. Проверка формы записи

| № | Тест | Входные данные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Успешная запись | Все поля заполнены верно | Сообщение «Запись принята» |
| 2 | Пустое имя | Не заполнено поле «Имя» | Ошибка, поле подсвечено |
| 3 | Неверный телефон | Телефон: 123 | Ошибка «Введите корректный номер» |
| 4 | Дата в прошлом | Дата: вчера | Ошибка |
| 5 | Адаптивность | Открыть на ПК, планшете, телефоне | Сайт не ломается |

4. Отчёт о тестировании

Таблица результатов тестирования:

| № | Название теста | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие главной страницы | - | Тестирование не проводилось |
| 2 | Просмотр списка услуг | - | Тестирование не проводилось |
| 3 | Просмотр карточек врачей | - | Тестирование не проводилось |
| 4 | Открытие страницы контактов | - | Тестирование не проводилось |
| 5 | Успешная запись на приём | - | Тестирование не проводилось |
| 6 | Запись без обязательного поля | - | Тестирование не проводилось |
| 7 | Запись с неверным телефоном | - | Тестирование не проводилось |
| 8 | Запись с датой в прошлом | - | Тестирование не проводилось |
| 9 | Проверка ссылок в меню | - | Тестирование не проводилось |
| 10 | Проверка адаптивности | - | Тестирование не проводилось |

«Реальное тестирование не проводилось, так как разработка сайта не входит в задачи лабораторной работы №6. Тестовый план составлен для гипотетического проекта.»

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано техническое задание (ТЗ) для сайта ветеринарной клиники   «Animal Health», проведена оценка рисков и возможностей, составлен тестовый план. Документация оформлена в соответствии с требованиями. Полученные навыки могут быть использованы при разработке реальных программных проектов.