НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

| Факультет/Институт |  | Информационные технологии |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование факультета/ Института) |
| Направление/специальность |  | Информационные системы и программирование |
| подготовки: |  | (код и наименование направления /специальности подготовки) |
| Форма обучения: |  | очная |
|  |  | (очная, очно-заочная, заочная) |

Лабораторная работа номер 006

| на тему |  | Разработка структуры проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование темы) |  |  |
| по дисциплине |  |  |  | Инструментальные средства разработки программного обеспечения |
|  |  |  |  | (наименование дисциплины) |

| Обучающийся |  | Морсков Ефимий Евгеньевич |  | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |
| Группа |  | ДКИП-201 |  |  |

| Преподаватель |  | Сибирев Иван Валерьевич |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |

Москва 2026 г.

Документ 1. Техническое задание (ТЗ)

на разработку сайта для автомастерской «АвтоДоктор»

Введение

Настоящий документ описывает требования к сайту для автомастерской «АвтоДоктор», предоставляющей услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Сайт предназначен для привлечения новых клиентов, информирования о услугах и записи на ремонт.

Основания для разработки

Основанием для разработки является задание на выполнение лабораторной работы №6.0 по дисциплине «Разработка программных приложений». Разработка ведется в учебных целях.

Назначение разработки

Сайт предназначен для автоматизации записи клиентов, повышения узнаваемости бренда и предоставления актуальной информации о деятельности мастерской.

Требования к программе или программному изделию

Требования к функциональным характеристикам

Главная страница: Отображение шапки (логотип, контакты, режим работы), приветственного блока с кнопкой записи, списка основных услуг (ТО, ремонт двигателя, шиномонтаж) и подвала (карта, копирайт).

Каталог услуг: Структурированный список услуг с описанием, примерной стоимостью и временем выполнения.

Карточка услуги: Детальное описание конкретной услуги (например, «Замена масла»), фото процесса, цена.

Форма записи: Поля: ФИО, Телефон, Автомобиль (марка/модель), Желаемая услуга (выпадающий список), Дата/время, Комментарий. Обязательная валидация полей.

Админ-панель: (Планируется) Просмотр заявок, подтверждение/отклонение записи, возможность добавлять/редактировать услуги.

Требования к надежности

Сайт должен сохранять работоспособность при пиковых нагрузках до 100 одновременных пользователей.

Данные заявок должны автоматически сохраняться в базе данных. Потеря данных не допускается.

Условия эксплуатации

Поддержка современных браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Edge последних версий.

Адаптивная верстка для корректного отображения на мобильных устройствах (320px+) и планшетах.

Требования к информационной и конструктивной совместимости

Серверная часть: PHP 8.0+ или Python (Django/Flask), MySQL.

Клиентская часть: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+).

Требования к программной документации

Программная документация должна включать:

Техническое задание (настоящий документ).

Пояснительная записка с описанием архитектуры.

Руководство администратора.

Тестовый план и протокол тестирования.

Технико-экономические показатели

Время разработки: 40 человеко-часов.

Стоимость разработки (учебная оценка): 50 000 руб. (при коммерческой реализации).

Ожидаемый экономический эффект: снижение нагрузки на диспетчера на 30% за счет автоматизации записи, рост конверсии в заявку на 15%.

Стадии и этапы разработки

Анализ и ТЗ: Сбор требований, написание ТЗ (3 часа).

Проектирование: Разработка макетов, архитектуры БД, навигации (5 часов).

Верстка: Создание HTML/CSS шаблонов (10 часов).

Программирование: Написание логики (бэкенд), интеграция форм, админ-панель (15 часов).

Тестирование: Проведение тестов по плану, исправление багов (5 часов).

Внедрение: Публикация на хостинге, написание документации (2 часа).

Порядок контроля и приемки

Приемка работ осуществляется руководителем лабораторных работ на основе демонстрации работоспособности сайта.
Критерии приемки:

Соответствие функциональности, указанной в п. 4.1.

Отсутствие критических ошибок (ошибок валидации, сбоев записи).

Наличие полного комплекта документов (ТЗ, Тест-план, Протокол).

Документ 2. Оценка рисков и возможностей

2.1. Анализ 10 наиболее вероятных рисков

Оценка риска = (Потеря ресурса * Вероятность) / Время на изучение.

| № | Риск | Потеря (час) | Вероятность (%) | Коэф. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несовместимость версий PHP/Библиотек на хостинге | 8 | 30 | 2.4 | Локально работает, на сервере — нет. |
| 2 | SQL-инъекции / взлом формы | 12 | 20 | 2.4 | Недостаточная валидация данных на бэкенде. |
| 3 | Проблемы с адаптивностью на редких разрешениях | 6 | 40 | 2.4 | Верстка "плывет" на старых Android. |
| 4 | Сложность интеграции календаря для записи | 10 | 50 | 5.0 | Сложно реализовать проверку занятых слотов. |
| 5 | Потеря данных при миграции БД | 10 | 10 | 1.0 | Случайное удаление таблиц. |
| 6 | Конфликт Git-веток (потеря кода) | 4 | 25 | 1.0 | Некорректный merge. |
| 7 | Отсутствие HTTPS (недоверие пользователей) | 3 | 60 | 1.8 | Браузер блокирует отправку форм. |
| 8 | Неверное ТЗ (заказчик/преподаватель меняет требования) | 20 | 30 | 6.0 | Высокая стоимость переделок. |
| 9 | Некорректная работа почтового сервера (уведомления не приходят) | 5 | 45 | 2.25 | Клиенты не получают подтверждение. |
| 10 | Блокировка роботами Яндекса/Google (плохое SEO) | 2 | 20 | 0.4 | Отсутствие robots.txt, закрытая индексация. |

2.2. Анализ 10 наиболее вероятных возможностей

Оценка возможности = (Приобретение ресурса * Вероятность) / Время на изучение.

| № | Возможность | Приобретение (усл. ед.) | Вероятность (%) | Коэф. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Использование готового CRM-модуля с открытым кодом | +20 часов экономии | 70 | 14.0 | Ускорение разработки админки. |
| 2 | Повторное использование кода в дипломном проекте | +50 час. | 80 | 40.0 | Высокая ценность готового модуля. |
| 3 | Привлечение реального клиента (монетизация) | +30 000 руб. | 20 | 6.0 | Сайт можно продать реальной мастерской. |
| 4 | Интеграция с мессенджерами (Telegram бот) | +5 час. | 50 | 2.5 | Повышение удобства для администратора. |
| 5 | Освоение фреймворка React/Vue (повышение скилла) | +15 час. | 40 | 6.0 | Рост квалификации разработчика. |
| 6 | Высокая оценка за лабораторную | +1 балл к рейтингу | 90 | 90.0 | Автоматический допуск к экзамену. |
| 7 | Автоматизация SEO (быстрый старт позиций) | +5 клиентов/мес | 60 | 3.0 | Бесплатный трафик из поисковиков. |
| 8 | Создание конструктора заявок (калькулятор) | +10 час. | 30 | 3.0 | Увеличение конверсии в покупку. |
| 9 | Внедрение системы логов (логирование действий) | +3 час. | 80 | 2.4 | Легкость отладки и поиска багов. |
| 10 | Публикация кода на GitHub (портфолио) | +1 оффер | 100 | 100.0 | Приглашение на стажировку. |

2.3. Три наиболее значимых риска и стратегии работы с ними

Риск №1: Неверное ТЗ (изменение требований) — Коэф. 6.0

Стратегия предотвращения: До начала разработки получить подпись преподавателя под ТЗ. Зафиксировать, что изменения требований после этапа проектирования оплачиваются отдельно или переносят сроки.

Стратегия минимизации: Использовать гибкую методологию (Agile). Разбить разработку на спринты (недели). Показывать промежуточный результат каждые 2 дня, чтобы корректировки вносились до того, как код станет монолитным.

Стратегия устранения последствий: Если изменения уже внесены и код написан под старые требования — провести рефакторинг только тех модулей, которые пересекаются с новыми требованиями. Остальной код оставить без изменений, если это не противоречит логике.

Риск №2: Сложность интеграции календаря для записи — Коэф. 5.0

Стратегия предотвращения: На этапе проектирования выбрать готовое решение (библиотеку FullCalendar.js) и изучить его документацию до начала кодирования.

Стратегия минимизации: Упростить логику. Вместо полноценного календаря с проверкой занятых слотов в первой версии реализовать отправку заявки с последующим ручным подтверждением по телефону. Календарь добавить во второй очереди.

Стратегия устранения последствий: Если календарь "падает" на этапе тестирования, временно отключить его с фронтенда, вернув форму обратной связи, и написать в документации "Планируемое улучшение".

Риск №3: Несовместимость версий на хостинге — Коэф. 2.4

Стратегия предотвращения: Изначально разрабатывать в среде, идентичной хостингу (Docker-контейнер с нужной версией PHP/MySQL).

Стратегия минимизации: Настроить автоматическое логирование ошибок PHP. При возникновении ошибки 500 — прочитать лог, чтобы точно определить несовместимую функцию.

Стратегия устранения последствий: Связаться с технической поддержкой хостинга для смены версии PHP на требуемую (часто это делается за 5 минут через панель управления).

2.4. Три наиболее значимых возможности и стратегии их реализации

Возможность №1: Высокая оценка за лабораторную — Коэф. 90.0

Стратегия реализации: Строго следовать ТЗ, не добавляя "лишнего" функционала до сдачи основного объема. Подготовить презентацию работы с демонстрацией всех пунктов ТЗ (чек-лист). Заранее загрузить документацию на проверку, чтобы получить возможность исправить недочеты до дедлайна.

Возможность №2: Публикация кода на GitHub (портфолио) — Коэф. 100.0

Стратегия реализации: С самого начала вести разработку в публичном репозитории. Писать качественные комментарии к коду (на английском), оформить README.md с инструкцией по развертыванию и скриншотами. После защиты добавить ссылку на репозиторий в резюме.

Возможность №3: Повторное использование кода в дипломном проекте — Коэф. 40.0

Стратегия реализации: Разрабатывать архитектуру с высокой модульностью. Отделить модуль "Запись клиента" и "Админ-панель" от остального сайта. Использовать паттерн MVC. Сохранить UML-диаграммы, чтобы при переносе в диплом не проектировать систему заново.

Документ 3. Тестовый план (Test Plan)

Проект: Сайт автомастерской «АвтоДоктор»
Дата: 27.03.2026
Тип тестирования: Функциональное, UI/UX, Кроссбраузерное.

| ID | Название теста | Вид теста | Входные значения | Ожидаемый результат (Плановый) | Реальный результат (Заполняется после) | Статус (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Отображение главной страницы | UI | Открыть URL сайта | Отображаются: лого, меню, кнопка "Записаться", блок с 3-мя основными услугами, подвал |  |  |
| TC-02 | Адаптивность (Мобильная версия) | UI | Изменить размер окна браузера на 375px | Меню сворачивается в "бургер", текст читаем, кнопки не налезают друг на друга |  |  |
| TC-03 | Переход в каталог услуг | Функц. | Кликнуть "Услуги" в меню | Открывается страница со списком услуг (ТО, Шиномонтаж, Ремонт двигателя) |  |  |
| TC-04 | Отправка пустой формы записи | Функц. (Валидация) | Нажать "Записаться" без заполнения полей | Форма не отправляется. Поля "Имя" и "Телефон" подсвечиваются красным, появляется текст "Обязательное поле" |  |  |
| TC-05 | Валидация телефона | Функц. | Ввести "123" в поле Телефон | Появляется подсказка "Введите полный номер (10 цифр)" или форма не принимает ввод букв (маска +7) |  |  |
| TC-06 | Успешная отправка заявки | Функц. (Позитив) | Заполнить: Иван, +79991234567, Выбрать "Замена масла", Выбрать время "10:00" | После нажатия "Отправить" появляется всплывающее окно "Заявка принята". На почту администратора приходит письмо. В БД создается запись. |  |  |
| TC-07 | Защита от SQL-инъекций | Безопасность | В поле "Имя" ввести: ' OR '1'='1 | Заявка не должна создаться, либо имя должно сохраниться как безопасная строка. БД не должна быть скомпрометирована. |  |  |
| TC-08 | Кроссбраузерность (Firefox) | Совместимость | Открыть сайт в Mozilla Firefox последней версии | Все элементы отображаются корректно, форма работает |  |  |
| TC-09 | Кроссбраузерность (Safari/iOS) | Совместимость | Открыть сайт на iPhone | Календарь выбора даты (input date) работает корректно, шрифты не сбиваются |  |  |
| TC-10 | Проверка ссылок (Clickability) | UI | Кликнуть на логотип | Происходит редирект на главную страницу (с любого раздела) |  |  |