НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

| Факультет/Институт |  | Информационные технологии |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование факультета/ Института) |
| Направление/специальность |  | Информационные системы и программирование |
| подготовки: |  | (код и наименование направления /специальности подготовки) |
| Форма обучения: |  | очная |
|  |  | (очная, очно-заочная, заочная) |

Лабораторная работа номер 007

| на тему |  | Разработка структуры проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование темы) |  |  |
| по дисциплине |  |  |  | Инструментальные средства разработки программного обеспечения |
|  |  |  |  | (наименование дисциплины) |

| Обучающийся |  | Морсков Ефимий Евгеньевич |  | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |
| Группа |  | ДКИП-201 |  |  |

| Преподаватель |  | Сибирев Иван Валерьевич |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |

Москва 2026 г.

Техническое задание (ТЗ)

*(Соответствует структуре из файла, стр. 5-6, но в расширенном формате ЕСПД)*

1. Введение
Настоящий документ является техническим заданием на разработку сайта для автомастерской «АвтоДоктор». Сайт предназначен для предоставления информации об услугах и записи клиентов.

2. Основания для разработки
Основанием для разработки является задание на выполнение лабораторной работы №6.0 по дисциплине «Тестирование информационных систем» в соответствии с учебным планом специальности 09.02.07.

3. Назначение разработки
Сайт предназначен для автоматизации первичной записи клиентов, сокращения времени обработки заявок диспетчером и повышения узнаваемости компании в сети Интернет.

4. Требования к программе или программному изделию

4.1. Требования к функциональным характеристикам:

Главная страница: Содержит баннер, краткое описание, 3 карточки основных услуг (ТО, Шиномонтаж, Диагностика) и кнопку призыва к действию (CTA).

Каталог услуг: Страница со списком услуг (не менее 5), каждая из которых ведет на детальную карточку.

Карточка услуги: Содержит название, цену, описание, фото и кнопку «Записаться».

Форма записи: Поля: ФИО (текст), Телефон (маска +7), Услуга (выпадающий список), Дата (календарь), Время (список). Обязательные поля помечены звездочкой. Валидация на стороне клиента (JS) и сервера (PHP/Python).

Административная панель: Просмотр списка заявок, возможность изменить статус («Новая», «Подтверждена», «Выполнена»).

4.2. Требования к надежности:

Система должна корректно обрабатывать исключительные ситуации (см. Практическая работа №4). При ошибке ввода данных форма не должна отправляться, пользователь должен видеть понятное сообщение.

При сбое базы данных система не должна падать с критической ошибкой (Exception), а должна показывать страницу 500 с уведомлением администратора.

4.3. Условия эксплуатации:

Операционная система сервера: Ubuntu 20.04 / Windows Server 2019.

Клиентская часть: браузеры Chrome, Firefox, Safari последних версий.

Адаптивная верстка: разрешения 1920x1080, 1366x768, 768x1024, 375x667.

5. Требования к программной документации
Состав документации:

Техническое задание (ТЗ).

Тестовый план и тестовые сценарии (ПР №1, №2).

Отчет о тестировании (с отметками Pass/Fail).

Анализ рисков и возможностей.

6. Технико-экономические показатели

Ориентировочная стоимость разработки (рыночная): 45 000 руб.

Затраты времени: 1 месяц (при условии 10 часов в неделю).

Ожидаемый эффект: Сокращение времени ответа клиенту с 30 минут до 5 минут за счет автоматической отправки заявки в Telegram/почту.

7. Стадии и этапы разработки

Разработка ТЗ (3 дня).

Проектирование макетов и архитектуры БД (3 дня).

Верстка и программирование (10 дней).

Тестирование (5 дней).

Внедрение и сдача (2 дня).

8. Порядок контроля и приемки
Приемка осуществляется на основании положительного прохождения всех тестов, указанных в Тестовом плане. Критическим считается дефект, препятствующий отправке заявки.

2. Оценка рисков и возможностей

*(Согласно структуре из файла, стр. 5-6, с расчетом по формуле)*

2.1. 10 наиболее вероятных рисков

| № | Риск | Потеря (час) | Вероятность (%) | Коэф. (Потеря*Вер/Время) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несовместимость версий PHP на хостинге | 8 | 30 | 2.4 |
| 2 | SQL-инъекции (взлом формы) | 12 | 20 | 2.4 |
| 3 | Проблемы с адаптивностью (верстка плывет) | 6 | 40 | 2.4 |
| 4 | Сложность интеграции календаря для записи | 10 | 50 | 5.0 |
| 5 | Потеря данных при миграции БД | 10 | 10 | 1.0 |
| 6 | Конфликт Git-веток (потеря кода) | 4 | 25 | 1.0 |
| 7 | Отсутствие HTTPS (блокировка форм браузером) | 3 | 60 | 1.8 |
| 8 | Изменение требований (преподавателем/заказчиком) | 20 | 30 | 6.0 |
| 9 | Некорректная работа почтового сервера | 5 | 45 | 2.25 |
| 10 | Ошибка обработки исключений (падение сервера) | 15 | 20 | 3.0 |

2.2. 10 наиболее вероятных возможностей

| № | Возможность | Приобретение (час/балл) | Вероятность (%) | Коэф. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Использование готового CRM-модуля (экономия) | +20 час | 70 | 14.0 |
| 2 | Повторное использование кода в дипломе | +50 час | 80 | 40.0 |
| 3 | Привлечение реального клиента (продажа) | +30 000 руб. | 20 | 6.0 |
| 4 | Интеграция с Telegram ботом (упрощение администрирования) | +5 час | 50 | 2.5 |
| 5 | Освоение React/Vue (рост скилла) | +15 час | 40 | 6.0 |
| 6 | Высокая оценка за лабораторную | +1 балл | 90 | 90.0 |
| 7 | Автоматизация SEO (быстрый старт) | +5 клиентов | 60 | 3.0 |
| 8 | Создание калькулятора стоимости | +10 час | 30 | 3.0 |
| 9 | Логирование действий (легкость отладки) | +3 час | 80 | 2.4 |
| 10 | Публикация кода на GitHub (портфолио) | +1 оффер | 100 | 100.0 |

2.3. Три наиболее значимых риска

Риск №1: Изменение требований (Коэф. 6.0)

Предотвращение: Составить и утвердить ТЗ письменно (скриншот переписки или подпись преподавателя) до начала верстки.

Минимизация: Использовать гибкую методологию. Разбить работу на 3 этапа. Показывать результат после каждого этапа, чтобы изменения вносились на ранних стадиях, а не в конце.

Устранение последствий: Если изменения внесены на этапе тестирования, оценить трудозатраты. Если переделка займет более 30% от оставшегося времени, согласовать перенос сдачи.

Риск №2: Сложность интеграции календаря (Коэф. 5.0)

Предотвращение: Выбрать проверенную библиотеку (например, FullCalendar или Flatpickr) и изучить документацию до начала написания кода формы.

Минимизация: Упростить логику в первой версии: убрать проверку занятых слотов, оставить только ручной выбор даты, а конфликты времени решать через администратора вручную.

Устранение последствий: Если календарь ломает верстку или валидацию, откатить изменения до рабочей версии формы (просто текстовое поле "Желаемая дата") и внести календарь в план доработок.

Риск №3: Ошибка обработки исключений (Коэф. 3.0)

Предотвращение: На этапе написания бэкенда (серверной части) использовать конструкцию try-catch (как указано в Практической работе №4 практикума) для всех методов, работающих с базой данных.

Минимизация: Настроить глобальный обработчик исключений, который логирует ошибку в файл error.log, а пользователю показывает сообщение: «Техническая неполадка, заявка не отправлена. Пожалуйста, позвоните по телефону».

Устранение последствий: В случае падения сервера (белый экран) — проверить логи PHP, найти строку с ошибкой, обернуть опасный участок кода в try-catch.

2.4. Три наиболее значимых возможности

Возможность №1: Публикация кода на GitHub (Коэф. 100.0)

Стратегия реализации: Инициализировать репозиторий в начале работы. Фиксировать код после каждого значимого изменения (commit). В конце написать подробный README.md (инструкция по установке, скриншоты), чтобы работодатель или проверяющий могли легко развернуть проект.

Возможность №2: Высокая оценка за лабораторную (Коэф. 90.0)

Стратегия реализации: Строго соблюдать требования практикума. Особое внимание уделить:

ПР №1 (Тестовый сценарий): Подробно описать шаги тестирования формы.

ПР №4 (Обработка исключений): Продемонстрировать в коде, что программа не падает при вводе букв в поле телефона или при попытке записи на несуществующую дату.

Возможность №3: Повторное использование кода в дипломе (Коэф. 40.0)

Стратегия реализации: Писать код по принципу модульности (MVC). Отделить логику подключения к БД (класс Database), логику работы с заявками (класс OrderService) от отображения страниц. Тогда в дипломе достаточно будет взять модули работы с БД и админ-панель, не переписывая их.

3. Тестовый план

*(Согласно Практической работе №1, стр. 5-6, и ПР №2, стр. 7-8)*

Тестовый пакет для функции «Запись на обслуживание»

Область тестирования: Функциональность формы записи, валидация данных, отправка заявки, GUI.

| ID | Название теста | Вид теста | Входные значения (Шаги) | Ожидаемый результат (Плановый) | Реальный результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Отображение формы | GUI | 1. Открыть страницу "Контакты" или "Услуги". 2. Нажать кнопку "Записаться". | Открывается модальное окно с полями: Имя, Телефон, Услуга (список), Дата, Время. |  |  |
| TC-02 | Валидация пустых полей | Функц. | 1. Оставить поле "Имя" пустым. 2. Заполнить остальные поля. 3. Нажать "Отправить". | Форма не отправляется. Поле "Имя" подсвечивается красным. Сообщение: "Обязательное поле". |  |  |
| TC-03 | Валидация формата телефона | Функц. | 1. Ввести "123" в поле телефона. 2. Отправить форму. | Появляется сообщение "Введите номер полностью (10 цифр)" или форма не принимает менее 10 цифр. |  |  |
| TC-04 | Успешная отправка заявки | Функц. (Позитив) | 1. Ввести: Иван Иванов. 2. Телефон: +79991112233. 3. Выбрать услугу: "Замена масла". 4. Выбрать дату: 10.04.2026. 5. Нажать "Отправить". | 1. Всплывает сообщение "Заявка принята". 2. В БД появляется запись со статусом "Новая". 3. На почту администратора приходит письмо. |  |  |
| TC-05 | Обработка исключения (деление на ноль) | Исключения (ПР №4) | 1. (Предусловие) В коде калькулятора стоимости вызвать деление на 0. 2. Нажать "Рассчитать". | Программа не падает с ошибкой "Fatal Error". Выводится сообщение "Ошибка расчета, обратитесь к администратору". |  |  |
| TC-06 | SQL-инъекция | Безопасность (ПР №6) | 1. В поле "Имя" ввести: Robert'); DROP TABLE Orders;--. 2. Отправить форму. | Таблица Orders не удалена. Данные сохранены как строка (экранированы). |  |  |
| TC-07 | Кросс-браузерность (Chrome) | Конфиг. (ПР №9) | 1. Открыть сайт в Chrome последней версии. 2. Проверить расположение кнопок. | Все элементы на своих местах, шрифты читаемы. |  |  |
| TC-08 | Кросс-браузерность (Firefox) | Конфиг. (ПР №9) | 1. Открыть сайт в Mozilla Firefox. 2. Проверить работу календаря. | Календарь открывается, дата выбирается, форма работает. |  |  |
| TC-09 | Адаптивность (Мобильный 375px) | GUI | 1. Открыть инструменты разработчика (F12). 2. Выбрать режим iPhone SE. 3. Проверить меню. | Меню сворачивается в "бургер". Кнопка "Записаться" не обрезается, текст читаем. |  |  |
| TC-10 | Деинсталляция (Удаление) | Установка (ПР №10) | 1. Удалить папку сайта с сервера. 2. Удалить базу данных через phpMyAdmin. | После удаления сайт не должен отображаться (404). В логах сервера нет критических ошибок. |  |  |

4. Вывод

Разработан комплект документов для сайта автомастерской «АвтоДоктор» в соответствии с требованиями лабораторной работы и методическими указаниями из прикрепленного практикума. Определены ключевые риски (изменение ТЗ, сложность календаря) и возможности (публикация портфолио, высокая оценка), предложены стратегии их обработки. Составлен тестовый план, покрывающий функциональное тестирование, тестирование безопасности, конфигурации и установки.