НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

| Факультет/Институт |  | Информационные технологии |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование факультета/ Института) |
| Направление/специальность |  | Информационные системы и программирование |
| подготовки: |  | (код и наименование направления /специальности подготовки) |
| Форма обучения: |  | очная |
|  |  | (очная, очно-заочная, заочная) |

Отчет по практической работе №6

| на тему |  | Сайт автомастерской |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование темы) |  |  |
| по дисциплине |  |  |  | Инструментальные средства разработки программного обеспечения |
|  |  |  |  | (наименование дисциплины) |

| Обучающийся |  | Рыскулов А |  | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |
| Группа |  | ДКИП-201 |  |  |

| Преподаватель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |

Москва 2026 г.

- Введение

Настоящий документ определяет требования к разработке сайта для автомастерской "АвтоМастер". Сайт предназначен для автоматизации записи клиентов на техническое обслуживание, информирования о спектре услуг и управления очередью работ

2. Основания для разработки

Документ-основание: Договор № 45/2026 между ООО "АвтоМастер" и ООО "АйТи Солюшнс».

Утверждающая организация: ООО "АвтоМастер", Приказ № 12 от 01.04.2026.

Тема разработки: "Разработка веб-приложения для управления записью и учета заказов СТО».

3. Назначение разработки

Функциональное назначение: Предоставление клиентам возможности самостоятельной онлайн-записи на сервис, просмотра статуса заказа, а также предоставление администратору и мастерам инструментария для управления заказами, клиентской базой и каталогом услуг .

Эксплуатационное назначение: Обеспечение круглосуточного доступа для клиентов, работа в локальной сети мастерской для персонала.

4. Требования к программе или программному изделию

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Система должна поддерживать двух ролей: "Клиент" и "Администратор" .

Для клиента:

Просмотр списка услуг (диагностика, шиномонтаж, ремонт двигателя и т.д.).

Онлайн-запись на ремонт с выбором даты, времени, услуги и мастера (с проверкой занятости слота) .

Личный кабинет: история заказов, статус ("В очереди", "В работе", "Готово"), отмена записи.

Поиск и фильтрация заказов по дате и VIN-номеру

Для администратора:

Управление заказами: подтверждение, назначение статуса, закрытие наряда.

Управление базой контрагентов (клиентов) и их автомобилей .

Формирование отчетов по выручке за период.

Уведомления: Автоматическая отправка SMS-уведомлений клиенту за 1 час до начала записи

4.2. Требования к надежности

Система должна сохранять работоспособность при пиковой нагрузке до 1000 пользователей в сутки.

Время восстановления после аппаратного сбоя — не более 2 часов.

Обеспечить автоматическое резервное копирование базы данных (БД) 1 раз в сутки.

Исключить потерю данных при некорректном закрытии вкладки браузера пользователем.

4.3. Условия эксплуатации

Клиентская часть: Современные браузеры (Chrome, Safari, Firefox, Edge), ОС Windows/macOS/iOS/Android.

Серверная часть: Linux (Ubuntu 22.04 или выше), веб-сервер Nginx/Apache.

Персонал: Администратор с навыками работы с веб-интерфейсами.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Сервер: CPU 4 ядра, RAM 8 ГБ, SSD 120 ГБ.

Рабочие места: ПК с доступом в интернет (скорость от 5 Мбит/с).

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Язык программирования: Python (Django) или PHP (Laravel) .

База данных: PostgreSQL (15+) или MySQL (8+).

Интеграции: REST API для отправки SMS через стороннего провайдера.

Интерфейс: Адаптивная верстка (HTML5, CSS3, JS).

5. Требования к программной документации

Документация должна быть выполнена по ГОСТ 19.101-77 и включать:

Пояснительную записку (ГОСТ 19.404-79).

Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) — инструкция для администратора.

Руководство программиста (ГОСТ 19.504-79) — описание архитектуры .

6. Технико-экономические показатели

Ориентировочная стоимость разработки: 450 000 руб.

Предполагаемая экономическая эффективность: Сокращение времени менеджера на обработку звонков на 80%, ожидаемый прирост клиентов через онлайн-запись — +25% за первый квартал.

Срок окупаемости: 6 месяцев.

7. Стадии и этапы разработки

| # Стадия | # Этап | # Сроки | # Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. Техническое проектирование | # Согласование ТЗ, Проектирование архитектуры БД | # 1-7 день | # Аналитик |
| # 2. Разработка | # Верстка главной страницы и личного кабинета, Бэкенд (API, админка) | # 8-25 день | # 1 Front, 1 Back |
| # 3. Тестирование | # Модульное тестирование, Интеграционное тестирование | # 26-30 день | # Инженер по тестированию |
| # 4. Внедрение | # Установка на сервер заказчика, Наполнение данными (услуги, цены) | # 31-35 день | # DevOps |

8. Порядок контроля и приемки

Приемочные испытания: Проводятся комиссией заказчика в течение 3 рабочих дней после передачи версии на тестовый стенд.

Критерии приемки: Отсутствие критических ошибок (CRITICAL) в системе, соответствие функционала требованиям Раздела 4, наличие документации .

Акт сдачи-приемки: Подписывается сторонами при успешном прохождении 95% тест-рейсов из Тестового плана.

Часть 2. Оценка рисков и возможностей

Методология оценки

Величина риска (Risk Value) = (Потери в руб. × Вероятность от 0 до 1) / Время на изучение (в днях).

Величина возможности (Opportunity Value) = (Приобретение в руб. × Вероятность от 0 до 1) / Сложность реализации (в днях).

10 наиболее вероятных рисков

| # ID | # Риск | # Потери (руб.) | # Вероятность | # Время на изучение | # Итоговая величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # R1 | # Изменение требований ("Добавьте кнопку") | # Потери (руб.) | # 0.9 | # 2 дня | # 54 000 |
| # R2 | # Уход разработчика из команды | # Потери (руб.) | # 0.3 | # 3 дня | # 15 000 |
| # R3 | # Проблемы с производительностью БД | # 80 000 | # 0.5 | # 1 день | # 40 000 |
| # R4 | # Отказ SMS-провайдера (не приходят уведомления) | # 50 000 | # 0.4 | # 0.5 дня | # 40 000 |
| # R5 | # Утечка данных клиентов | # 500 000 | # 0.1 | # 5 дней | # 10 000 |
| # R6 | # Несовместимость с браузером Safari | # 40 000 | # 0.6 | # 1 день | # 24 000 |
| # R7 | # Задержка поставки контента от заказчика (фото, цены) | # 30 000 | # 0.8 | # 0.5 дня | # 48 000 |
| # R8 | # Блокировка хостинга/домена | # 100 000 | # 0.2 | # 2 дня | # 10 000 |
| # R9 | # Ошибка в логике расчета стоимости заказа | # 70 000 | # 0.7 | # 1 день | # 49 000 |
| # R10 | # Некорректная работа календаря (запись на прошедшую дату) | # 60 000 | # 0.5 | # 1 день | # 30 000 |

10 наиболее вероятных возможностей

| # ID | # Возможность | # Приобретение (руб.) | # Вероятность | # Сложность реализации | # Итоговая величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # O1 | # Внедрение модуля "Автозапись" (без участия менеджера) | # 300 000 | # 0.8 | # 5 дней | # 48 000 |
| # O2 | # Сбор email-базы клиентов для рассылки акций | # 100 000 | # 0.9 | # 2 дня | # 45 000 |
| # O3 | # Интеграция с CRM системой заказчика (прямой экспорт) | # 150 000 | # 0.4 | # 7 дней | # 8 571 |
| # O4 | # Продажа модуля "Автоподбор запчастей" (партнерская интеграция) | # 50 000 | # 0.7 | # 3 дня | # 11 666 |
| # O5 | # Повышение лояльности (баллы за запись) | # 120 000 | # 0.9 | # 2 дня | # 54 000 |
| # O6 | # SEO-трафик (бесплатные посетители из поиска) | # 80 000 | # 0.6 | # 10 дней | # 4 800 |
| # O7 | # А/Б тестирование форм записи для повышения конверсии | # 60 000 | # 0.5 | # 4 дня | # 7 500 |
| # O8 | # Бекап базы как отдельная услуга | # 40 000 | # 0.5 | # 1 день | # 20 000 |
| # O9 | # Чат-бот в Telegram для статуса заказа | # 70 000 | # 0.6 | # 3 дня | # 14 000 |
| # O10 | # Использование готового шаблона (ускорение разработки) | # 90 000 | # 0.9 | # 1 день | # 81 000 |

ТОП-3 значимых риска и стратегии реагирования

Риск R1: Изменение требований (Величина: 54 000)

Стратегия предотвращения:

Зафиксировать "Заморозку требований" после подписания ТЗ.

Разбить оплату на этапы (20% аванс, 30% после ТЗ, 50% после приемки).

Стратегия минимизации (если риск наступил):

Использовать гибкую методологию (Scrum). Вести бэклог спринта. Новые задачи отправлять в следующий спринт.

Завести "Журнал изменений" и пересчитывать бюджет при увеличении объема работ .

Устранение последствий:

Если изменения критичны — составить Дополнительное соглашение к договору с новым сроком сдачи и стоимостью.

Риск R7: Задержка контента от заказчика (Величина: 48 000)

Стратегия предотвращения:

Включить в договор штрафные санкции за срыв сроков предоставления информации (тексты, фото автосервиса, прайс-лист).

Стратегия минимизации:

Использовать "заглушки" (Lorem Ipsum, stock photos) для отладки верстки и логики. Параллельная разработка на мокапах.

Устранение последствий:

Уведомить заказчика о простое. Если задержка > 5 дней — перебросить ресурсы на другой проект, выставив счет за простой команды.

Риск R9: Ошибка в логике расчета стоимости (Величина: 49 000)

Стратегия предотвращения:

Разработка через тестирование (TDD). Написание автотестов на все варианты расчета "Услуга + Запчасть + Работа" .

Стратегия минимизации:

Внедрить ручной "Контрольный калькулятор" в админке. При сомнении в сумме заказа менеджер пересчитывает вручную и видит расхождение.

Устранение последствий:

Запустить скрипт пересчета всех "активных" заказов, извиниться перед клиентами и предложить скидку 5% на следующий визит (нивелирует негатив).

ТОП-3 значимых возможности и стратегии реализации

Возможность O10: Использование готового шаблона (Величина: 81 000)

План захвата: Купить лицензию на готовый HTML/CSS шаблон для СТО за 5 000 руб. Вместо верстки с нуля (40 часов) потратить 10 часов на адаптацию.

Стратегия усиления: Сэкономив время, направить сэкономленный ресурс на полировку бэкенда и производительности.

Возможность O5: Программа лояльности (Величина: 54 000)

План захвата: Реализовать простейшую механику: "За каждые потраченные 1000 руб. начисляем 50 бонусных руб.".

Стратегия усиления: Интегрировать с модулем автозаписи, чтобы клиент мог оплатить бонусами следующее ТО, привязав его к номеру телефона (удержание клиента).

Возможность O1: Автозапись (Величина: 48 000)

План захвата: Сделать страницу записи максимально короткой (3 шага: Услуга -> Дата -> Контакты). Интегрировать с Google Calendar менеджера.

Стратегия усиления: Добавить "Очередь отмены". Если клиент не приехал, система автоматически предлагает слот следующему в очереди .

Часть 3. Тестовый план

1. Объект тестирования

Сайт автомастерской "АвтоМастер" (клиентская веб-часть и панель администратора).

2. Цели тестирования

Проверить соответствие функционала требованиям ТЗ.

Убедиться в отсутствии критических дефектов, блокирующих выпуск релиза.

Проверить устойчивость к нагрузкам и угрозам безопасности.

3. Стадии и этапы тестирования

| # Стадия | # Этап | # Содержание работ | # Срок | # Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Модульное тестирование | # Unit-тесты | # Проверка функций бэкенда (расчет стоимости, валидация дат) с помощью PyTest / PHPUnit. | # В процессе кодинга | # Разработчик |
| # Интеграционное тестирование | # API тесты | # Проверка взаимодействия фронта и бэка (отправка формы, получение статуса). Проверка SMS-шлюза. | # День 26 | # Тестировщик |
| # Системное тестирование | # Функциональное | # End-to-End тесты (Сценарий: Регистрация -> Запись -> Смена статуса админом -> Уведомление) . | # День 27-28 | # Тестировщик |
| # Приемочное тестирование | # UAT | # Тестирование силами заказчика на тестовом стенде по заранее написанным сценариям. | # День 29-30 | # Менеджер СТО |
| # Релизное тестирование | # Smoke | # Быстрая проверка главной функции (Запись) на продакшн-сервере после выкатки. | # День 31 | # DevOps |

4. Типы тестирования

Тестирование безопасности: Проверка форм на SQL-инъекции и XSS (кросс-сайт скриптинг), проверка защиты паролей (хэширование) .

Тестирование производительности: Симуляция 100 пользователей, одновременно пытающихся записаться на пятницу вечером (проверка на deadlock в БД).

Тестирование UI/UX: Проверка адаптивности на iPhone 15 и Samsung S24. Проверка отображения в Safari .

5. Критерии входа и выхода

Критерий входа на системное тестирование: Пройдены все модульные тесты, код выложен в репозиторий, собрана сборка на тестовом стенде.

Критерий выхода (Качества):

Исполнено 100% тест-кейсов.

Ошибок уровня "Блокер" (Blocker) и "Критическая" (Critical) — 0.

Ошибок уровня "Значительная" (Major) — не более 5% от общего числа.

6. Требования к тестовой документации

По завершении тестирования предоставляется:

Протокол тестирования (с указанием среды, конфигурации, результатов).

Отчет о дефектах (список найденных багов с приоритетами и шагами воспроизведения).