Автономная некоммерческая организация высшего образованиям «Московский университет «СИНЕРГИЯ»

Информационные технологии

(факультет/институт)

Информационные технологии и программирование

(направление/специальность подготовки)

Очная

(форма обучения)

Лабораторная работа №6

(тип мероприятия)

по дисциплине «Инструментальные средства разработки программного обеспечения»

(дисциплина)

| Студент |  | Грудин Дмитрий Андреевич |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |
| Группа |  | VДКИП-111прог |  |  |
|  |  | (номер группы) |  |  |

| Преподаватель |  | Сибирев И. В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |

г. Москва, 2025 год

Цель работы: написать техническое задание, оценить риски и возможности, которые могут возникнуть в ходе выполнения проекта, построить тестовый план.

## Ход выполнения лабораторного практикума

Тема: интернет-магазин кофе.

## Оглавление

1.1 Введение
1.2 Основания для разработки
1.3 Назначение разработки
1.4 Требования к программе
1.5 Требования к программной документации
1.6 Технико-экономические показатели
1.7 Стадии и этапы разработки
1.8 Порядок контроля и приёмки

2.1 Таблица рисков
2.2 Топ-3 риска
2.3 Стратегии для рисков
2.4 Возможности
2.5 Топ-3 возможности
2.6 Стратегии возможностей

- Тестовый план
3.1 Таблица тестов
3.2 Таблица результатов тестирования

# 1. Техническое задание

## 1.1 Введение

Разрабатываемая система представляет собой веб-приложение «Интернет-магазин кофе», предназначенное для продажи кофе, кофейных аксессуаров и сопутствующих товаров через сеть Интернет.

Система должна обеспечивать пользователям возможность просматривать каталог товаров, искать нужный товар, добавлять позиции в корзину, оформлять заказ, оплачивать покупку и отслеживать историю заказов.

Администратор системы должен иметь возможность управлять товарами, заказами, пользователями и просматривать статистику продаж.

## 1.2 Основания для разработки

Основанием для разработки является необходимость создания удобного инструмента для онлайн-продажи кофе, автоматизации обработки заказов и расширения клиентской базы магазина.

Разработка выполняется в рамках лабораторной работы №6 по теме разработки технического задания, оценки рисков и построения тестового плана.

## 1.3 Назначение разработки

Система предназначена для:

- продажи кофе, кофейных аксессуаров и сопутствующих товаров;

- автоматизации процесса оформления и обработки заказов;

- организации взаимодействия между клиентом и магазином;

- повышения удобства покупки товаров;

- увеличения объёма продаж за счёт онлайн-канала;

- ведения учёта заказов и клиентов.

Основные пользователи системы:

- покупатели;

- администратор магазина;

- менеджер по обработке заказов.

## 1.4 Требования к программе

### Функциональные требования

Система должна обеспечивать:

- регистрацию пользователей;

- авторизацию пользователей;

- просмотр каталога товаров;

- поиск товаров по названию;

- фильтрацию товаров по категории, цене и типу кофе;

- просмотр карточки товара;

- добавление товара в корзину;

- изменение количества товаров в корзине;

- удаление товара из корзины;

- оформление заказа;

- онлайн-оплату заказа;

- просмотр истории заказов;

- получение уведомления о статусе заказа;

- управление товарами со стороны администратора;

- управление заказами со стороны администратора;

- просмотр статистики продаж.

### Нефункциональные требования

Система должна соответствовать следующим требованиям:

- время отклика страниц не должно превышать 3 секунд;

- система должна быть доступна круглосуточно;

- интерфейс должен быть понятным и удобным для пользователя;

- должна быть обеспечена защита персональных данных;

- пароли пользователей должны храниться в зашифрованном виде;

- система должна корректно работать в современных браузерах;

- система должна поддерживать возможность масштабирования;

- данные заказов должны сохраняться в базе данных;

- должна быть реализована защита от SQL-инъекций и XSS-атак.

## 1.5 Требования к программной документации

Для проекта должны быть разработаны следующие документы:

- техническое задание;

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- инструкция по установке и настройке системы;

- описание структуры базы данных;

- описание API;

- тестовый план;

- отчёт о результатах тестирования.

## 1.6 Технико-экономические показатели

Ожидаемые технико-экономические показатели:

- увеличение объёма продаж на 25%;

- снижение затрат на обработку заказов на 30%;

- сокращение времени оформления заказа до 2–3 минут;

- уменьшение нагрузки на сотрудников магазина;

- повышение удобства покупки товаров для клиентов;

- расширение клиентской базы за счёт онлайн-продаж;

- снижение расходов на аренду торговых площадей;

- повышение повторных продаж за счёт личного кабинета и истории заказов.

## 1.7 Стадии и этапы разработки

| № | Этап | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований | Определение функций системы, пользователей и ограничений |
| 2 | Проектирование | Разработка структуры сайта, базы данных и интерфейса |
| 3 | Разработка | Создание клиентской и серверной части приложения |
| 4 | Тестирование | Проверка работоспособности основных функций |
| 5 | Внедрение | Размещение системы на сервере |
| 6 | Сопровождение | Исправление ошибок и добавление новых функций |

## 1.8 Порядок контроля и приёмки

Контроль качества разработки осуществляется с помощью:

- модульного тестирования;

- интеграционного тестирования;

- функционального тестирования;

- нагрузочного тестирования;

- тестирования безопасности;

- пользовательского тестирования.

Приёмка системы производится при выполнении следующих условий:

- все основные функции реализованы;

- критические ошибки отсутствуют;

- система соответствует требованиям технического задания;

- тестовый план выполнен;

- документация подготовлена;

- сайт корректно работает в браузере.

# 2. Оценка рисков и возможностей

Формула оценки риска:

R = Потери × Вероятность / Время изучения

Формула оценки возможности:

V = Выгода × Вероятность / Время изучения

## 2.1 Таблица рисков

| № | Риск | Потери, часы | Вероятность | Время изучения, часы | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ошибка в оплате | 40 | 0,6 | 5 | 4,8 |
| 2 | Утечка персональных данных | 100 | 0,3 | 10 | 3 |
| 3 | Падение сервера | 60 | 0,5 | 6 | 5 |
| 4 | Ошибка работы корзины | 30 | 0,7 | 4 | 5,25 |
| 5 | Проблемы с базой данных | 50 | 0,4 | 5 | 4 |
| 6 | Ошибки авторизации | 35 | 0,6 | 4 | 5,25 |
| 7 | Некорректное отображение цен | 45 | 0,5 | 5 | 4,5 |
| 8 | Потеря заказов | 80 | 0,3 | 6 | 4 |
| 9 | Ошибка API оплаты | 70 | 0,4 | 7 | 4 |
| 10 | Перегрузка сервера | 60 | 0,5 | 6 | 5 |

## 2.2 Топ-3 риска

| Место | Риск | R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ошибка работы корзины | 5,25 |
| 2 | Ошибки авторизации | 5,25 |
| 3 | Падение сервера | 5 |

## 2.3 Стратегии для рисков

### 2.3.1 Ошибка работы корзины

Стратегия предотвращения риска:

- провести модульное тестирование функций добавления и удаления товаров;

- проверить изменение количества товаров;

- протестировать пересчёт итоговой стоимости;

- предусмотреть сохранение корзины в базе данных или сессии.

Стратегия минимизации риска:

- добавить логирование действий пользователя в корзине;

- выводить пользователю понятное сообщение об ошибке;

- временно сохранять состояние корзины;

- реализовать повторную попытку обновления корзины.

Стратегия устранения последствий:

- восстановить содержимое корзины из базы данных или истории действий;

- исправить ошибку в программном коде;

- провести повторное тестирование корзины;

- уведомить пользователя о восстановлении данных.

### 2.3.2 Ошибки авторизации

Стратегия предотвращения риска:

- протестировать регистрацию, вход и выход из аккаунта;

- использовать безопасное хранение паролей;

- проверить работу восстановления пароля;

- реализовать проверку корректности введённых данных.

Стратегия минимизации риска:

- добавить возможность восстановления доступа через email;

- ограничить количество неудачных попыток входа;

- вести журнал ошибок авторизации;

- показывать пользователю понятные сообщения.

Стратегия устранения последствий:

- сбросить пароль пользователя;

- проверить корректность записей в базе данных;

- исправить ошибку в механизме авторизации;

- провести повторную проверку входа в систему.

### 2.3.3 Падение сервера

Стратегия предотвращения риска:

- использовать мониторинг состояния сервера;

- регулярно выполнять резервное копирование;

- настроить автоматический перезапуск сервиса;

- провести нагрузочное тестирование.

Стратегия минимизации риска:

- использовать балансировку нагрузки;

- перенаправлять пользователей на резервный сервер;

- временно ограничить часть функций;

- уведомлять администратора о сбое.

Стратегия устранения последствий:

- перезапустить сервер;

- восстановить данные из резервной копии;

- проанализировать логи;

- устранить причину сбоя.

## 2.4 Возможности

| № | Возможность | Выгода | Вероятность | Время изучения | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рост продаж | 100 | 0,7 | 5 | 14 |
| 2 | Автоматизация обработки заказов | 80 | 0,8 | 5 | 12,8 |
| 3 | Расширение ассортимента | 70 | 0,6 | 6 | 7 |
| 4 | Повышение лояльности клиентов | 90 | 0,7 | 6 | 10,5 |
| 5 | Интеграция с доставкой | 85 | 0,6 | 7 | 7,3 |
| 6 | Аналитика продаж | 60 | 0,8 | 5 | 9,6 |
| 7 | Снижение затрат | 70 | 0,7 | 5 | 9,8 |
| 8 | Онлайн-оплата | 100 | 0,9 | 6 | 15 |
| 9 | Увеличение базы клиентов | 90 | 0,7 | 6 | 10,5 |
| 10 | Масштабирование бизнеса | 120 | 0,5 | 10 | 6 |

## 2.5 Топ-3 возможности

| Место | Возможность | V |
| --- | --- | --- |
| 1 | Онлайн-оплата | 15 |
| 2 | Рост продаж | 14 |
| 3 | Автоматизация обработки заказов | 12,8 |

## 2.6 Стратегии возможностей

### 2.6.1 Онлайн-оплата

Стратегия реализации возможности:

- подключить платёжную систему;

- реализовать оплату банковской картой;

- добавить проверку статуса платежа;

- обеспечить безопасность передачи платёжных данных.

Стратегия увеличения выгоды:

- предложить пользователям несколько способов оплаты;

- добавить оплату через популярные платёжные сервисы;

- сократить количество шагов при оплате;

- использовать уведомления об успешной оплате.

Стратегия закрепления результата:

- регулярно проверять работу платёжного модуля;

- отслеживать процент успешных оплат;

- сохранять историю платежей;

- оперативно исправлять ошибки оплаты.

### 2.6.2 Рост продаж

Стратегия реализации возможности:

- настроить SEO-оптимизацию сайта;

- запустить рекламные кампании;

- добавить акции и скидки;

- использовать рекомендации товаров.

Стратегия увеличения выгоды:

- внедрить программу лояльности;

- предлагать сопутствующие товары;

- отправлять email-рассылки;

- анализировать поведение покупателей.

Стратегия закрепления результата:

- регулярно обновлять ассортимент;

- анализировать продажи;

- улучшать интерфейс сайта;

- поддерживать постоянную связь с клиентами.

### 2.6.3 Автоматизация обработки заказов

Стратегия реализации возможности:

- создать личный кабинет администратора;

- автоматизировать смену статусов заказа;

- реализовать уведомления для клиента;

- интегрировать систему с CRM.

Стратегия увеличения выгоды:

- снизить ручной труд менеджеров;

- уменьшить количество ошибок при обработке заказов;

- ускорить подтверждение заказа;

- автоматизировать формирование отчётов.

Стратегия закрепления результата:

- регулярно проверять корректность работы автоматизации;

- собирать обратную связь от сотрудников;

- обновлять бизнес-процессы;

- проводить обучение персонала.

# 3. Тестовый план

## 3.1 Таблица тестов

| № | Название теста | Вид теста | Входные значения теста | Выходные значения теста | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация пользователя | Функциональный | Email, пароль, имя пользователя | Создан новый пользователь | Пользователь успешно зарегистрирован |
| 2 | Авторизация пользователя | Функциональный | Логин и пароль | Открыт личный кабинет | Вход выполнен успешно |
| 3 | Поиск товара | Функциональный | Строка поиска: «арабика» | Список найденных товаров | Отображаются товары, содержащие слово «арабика» |
| 4 | Добавление товара в корзину | UI-тест | Выбранный товар | Товар добавлен в корзину | Корзина содержит выбранный товар |
| 5 | Удаление товара из корзины | UI-тест | Товар в корзине | Товар удалён из корзины | Корзина обновлена |
| 6 | Изменение количества товара | Функциональный | Количество товара: 2 | Пересчитана итоговая сумма | Цена заказа изменилась корректно |
| 7 | Оформление заказа | Интеграционный | Заполненная корзина и данные доставки | Создан заказ | Заказ успешно оформлен |
| 8 | Онлайн-оплата | Интеграционный | Данные банковской карты | Статус оплаты: успешно | Оплата проходит успешно |
| 9 | Ошибка оплаты | Негативный | Неверные данные карты | Сообщение об ошибке | Система сообщает об ошибке оплаты |
| 10 | Проверка SQL-инъекции | Тест безопасности | Специальная строка в поле логина | Запрос заблокирован | Система не допускает SQL-инъекцию |
| 11 | Нагрузочный тест | Нагрузочный | 1000 одновременных запросов | Сайт продолжает работу | Система выдерживает нагрузку |
| 12 | Проверка истории заказов | Функциональный | Авторизованный пользователь | Список заказов | Пользователь видит свои заказы |

## 3.2 Таблица результатов тестирования

| № | Входные данные | Фактический результат | Ожидаемый результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | test@gmail.com, password123 | Пользователь создан | Пользователь создан | Выполнено |
| 2 | test@gmail.com, password123 | Вход выполнен | Вход выполнен | Выполнено |
| 3 | арабика | Найдены товары с кофе арабика | Найдены товары с кофе арабика | Выполнено |
| 4 | Товар «Кофе Эфиопия» | Товар добавлен в корзину | Товар добавлен в корзину | Выполнено |
| 5 | Товар «Кофе Эфиопия» | Товар удалён из корзины | Товар удалён из корзины | Выполнено |
| 6 | Количество: 2 | Итоговая сумма пересчитана | Итоговая сумма пересчитана | Выполнено |
| 7 | Корзина, адрес доставки | Заказ создан | Заказ создан | Выполнено |
| 8 | Корректная банковская карта | Оплата успешна | Оплата успешна | Выполнено |
| 9 | Неверная банковская карта | Выведена ошибка оплаты | Выведена ошибка оплаты | Выполнено |
| 10 | ' OR '1'='1 | Вход заблокирован | SQL-инъекция заблокирована | Выполнено |
| 11 | 1000 запросов | Система работает с задержкой | Система продолжает работу | Выполнено частично |
| 12 | Авторизованный пользователь | История заказов отображается | История заказов отображается | Выполнено |

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было составлено техническое задание для проекта «Интернет-магазин кофе». Были определены назначение системы, функциональные и нефункциональные требования, требования к документации, технико-экономические показатели, стадии разработки и порядок приёмки.

Также были оценены 10 наиболее вероятных рисков и 10 наиболее вероятных возможностей проекта. Для трёх наиболее значимых рисков и трёх наиболее значимых возможностей были разработаны стратегии предотвращения, минимизации, устранения или реализации.

На заключительном этапе был построен тестовый план, включающий функциональные, интеграционные, негативные, нагрузочные и тесты безопасности.