НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

| Факультет/Институт |  | Информационные технологии |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование факультета/ Института) |
| Направление/специальность |  | Информационные системы и программирование |
| подготовки: |  | (код и наименование направления /специальности подготовки) |
| Форма обучения: |  | очная |
|  |  | (очная, очно-заочная, заочная) |

Отчет по практической работе №6

| на тему |  | Сайт парикмахерской для собачек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование темы) |  |  |
| по дисциплине |  |  |  | Инструментальные средства разработки программного обеспечения |
|  |  |  |  | (наименование дисциплины) |

| Обучающийся |  | Гайратжанов Кудайберди Умуджанович |  | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |
| Группа |  | ДКИП-202 прог |  |  |

| Преподаватель |  | Сибирев И.В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |

Москва 2026 г.

Лабораторная работа №6

по дисциплине «Инструментальные средства разработки программного обеспечения»

Тема проекта: Сайт парикмахерской для собачек

1. Техническое задание

1.1 Введение

Настоящее техническое задание разработано для создания сайта парикмахерской для собачек, предназначенного для записи клиентов на услуги груминга, ознакомления с ценами и услугами, а также взаимодействия с клиентами через интернет.

1.2 Основания для разработки

Основанием является задание по дисциплине «Разработка программных проектов».

1.3 Назначение разработки

Система предназначена для:

- онлайн-записи на услуги;

- просмотра перечня услуг и цен;

- публикации фотографий работ;

- обратной связи с клиентами;

- управления записями администратором.

1.4 Требования к программе

Функциональные требования:

- регистрация и вход пользователей;

- форма онлайн-записи;

- каталог услуг;

- галерея работ;

- личный кабинет клиента;

- панель администратора;

- уведомления о записи.

Нефункциональные требования:

- удобный интерфейс;

- адаптация под телефон и ПК;

- загрузка страниц до 3 секунд;

- защита персональных данных.

1.5 Требования к документации

Необходимо подготовить:

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- техническое описание сайта.

1.6 Технико-экономические показатели

- увеличение количества клиентов;

- автоматизация записи;

- снижение нагрузки на администратора;

- рост прибыли салона.

1.7 Стадии и этапы разработки

1. Анализ требований

2. Проектирование интерфейса

3. Разработка сайта

4. Тестирование

5. Запуск проекта

6. Поддержка

1.8 Порядок контроля и приемки

Сайт принимается после проверки всех функций и успешного прохождения тестирования

2. Риски проекта

| № Риск | Вероятность | Значимость |
| --- | --- | --- |
| 1 Срыв сроков разработки | Высокая | Высокая |
| 2 Ошибки записи клиентов | Высокая | Высокая |
| 3 Сбой сайта | Средняя | Высокая |
| 4 Потеря данных клиентов | Средняя | Высокая |
| 5 Утечка данных | Низкая | Высокая |
| 6 Низкая скорость сайта | Средняя | Средняя |
| 7 Отказ пользователей от сайта | Средняя | Средняя |
| 8 Ошибки уведомлений | Средняя | Средняя |
| 9 Нехватка бюджета | Низкая | Средняя |
| 10 Проблемы мобильной версии | Средняя | Средняя |

Топ-3 риска:

1. Ошибки записи клиентов

  - предотвращение: тестирование календаря записи

  - минимизация: ручная корректировка записей

  - устранение: перенос клиента на удобное время

2. Сбой сайта

  - предотвращение: качественный хостинг

  - минимизация: резервный сервер

  - устранение: срочное восстановление работы

3. Потеря данных клиентов

  - предотвращение: резервные копии

  - минимизация: восстановление базы

  - устранение: повторный сбор данных

3. Возможности проекта

№ Возможность

1 Рост количества клиентов

2 Онлайн-запись 24/7

3 Повышение узнаваемости салона

4 Автоматизация работы

5 Рост прибыли

6 Привлечение новых районов

7 Отзывы клиентов

8 Акции и скидки

9 Продажа товаров для собак

10 Создание мобильного приложения

Топ-3 возможности:

1. Рост количества клиентов

Реклама сайта, SEO-продвижение, соцсети.

2. Онлайн-запись 24/7

Клиенты могут записываться в любое время.

3. Рост прибыли

Увеличение количества заказов и доп. услуг

4. Тестовый план

Название теста Вид теста Входные данные Ожидаемый результат

Регистрация      Функциональный          Логин, пароль             Аккаунт создан

Авторизация     Функциональный         Верные данные          Вход выполнен

Онлайн-запись   Функциональный          Дата, время          Запись создана

Отмена записи  Функциональный       Существующая запись Запись отменена

Просмотр услуг     UI тест               Открытие страницы   Показан список услуг

Галерея фото     UI тест       Открытие страницы       Фото отображаются

Уведомление клиенту Интеграционный Создана запись Сообщение отправлено

Нагрузка сайта Нагрузочный 100 пользователей Сайт работает стабильно

Мобильная версия UI тест Телефон Корректный интерфейс

Вход с неверным паролем Безопасность Неверный пароль Отказ во входе

5. Вывод

В ходе лабораторной работы было составлено техническое задание для сайта парикмахерской для собачек, определены основные риски и возможности проекта, а также разработан тестовый план для проверки корректной работы сайта