НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

| Факультет/Институт |  | Москва, колледж «Синергия» |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование факультета/ Института) |
| Направление/специальность |  | Информационные технологии и программирование |
| подготовки: |  | (код и наименование направления /специальности подготовки) |
| Форма обучения: |  | Очно-заочная |
|  |  | (очная, очно-заочная, заочная) |

Отчет по практической работе №6

| на тему |  | Отладка программного обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование темы) |  |  |
| по дисциплине |  |  |  | Инструментальные средства разработки программного обеспечения |
|  |  |  |  | (наименование дисциплины) |

| Обучающийся |  | Верещагин Кирилл Романович |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |
| Группа |  | VДКИП-111прог |  |  |

| Преподаватель |  | Сибирев Иван Валерьевич |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  | (подпись) |

Москва 2025 г.

1.     Техническое задание (ТЗ) на разработку программного продукта Сайт ветеринарной клиники

1.1. Введение Разрабатывается веб-сайт для ветеринарной клиники.

Сайт будет содержать информацию об услугах клиники, позволять клиентам записываться на приём онлайн, просматривать цены на услуги и видеть контактные данные.

1.2. Основание для разработки

Ветеринарной клинике требуется удобный способ онлайн-записи клиентов, чтобы сократить очереди по телефону и упростить работу администраторов.

1.3. Назначение разработки

Программный продукт предназначен для автоматизации записи на приём в ветеринарную клинику. Основная цель — сделать процесс записи удобным для клиентов и уменьшить нагрузку на сотрудников клиники.

1.4. Требования к программе

1.4.1. Требования к функциональным характеристикам

Система должна показывать актуальный прайс-лист на все предоставляемые услуги.

Система должна позволять пользователям просматривать свободные окна для записи и самостоятельно выбирать удобное время.

После выбора времени пользователь должен иметь возможность подтвердить запись.

Система должна отправлять подтверждение записи на электронную почту (Gmail) клиента.

Администратор должен иметь доступ к списку всех записей, возможность их просматривать, редактировать и отменять при необходимости.

    - Требования к надёжности

Время отклика сервера при стандартных операциях (авторизация, просмотр страниц) не должно превышать 2 секунд при одновременной работе до 50 пользователей.

  - Требования к программной документации

    - Техническое задание

    - Тестовый план

    - Отчет о тестировании с результатами и статусами

  - Технико-экономические показатели

    - Ожидаемое сокращение времени администратора на обработку записей: до 10 часов в неделю.

    - Прогнозируемый рост количества записей клиентов за счет доступности онлайн-записи: 30%.

    - Окупаемость разработки (условная): 3 месяца.

  - Стадии и этапы разработки

| Стадия | Срок |
| --- | --- |
| Анализ требований | 2 дня |
| Разработка тестовых пакетов | 2 дня |
| Выполнение тестирования | 2 дня |
| Анализ результатов и оформления отчета | 1 день |

  - Порядок контроля и приемки

    - Приемка разработанного программного продукта осуществляется на основании успешного прохождения всех тестов, указанных в тестовом плане (не менее 95% тестов со статусом «Пройден»). Результаты фиксируются в итоговом отчете.

- Оценка рисков и возможностей проекта

| Риск | Вел. Потери (Часы) | Вероятность (0-1) | Оценка риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Нестабильность хостинга / сервера | 40 | 0.4 | 16 |
| Ошибки в логике записи на приём (double booking) | 20 | 0.6 | 12 |
| SQL-инъекции и уязвимости безопасности | 30 | 0.4 | 6 |
| Некорректная работа БД при высокой нагрузке | 25 | 0.3 | 7.5 |
| Отсутствие кросс-браузерной совместимости | 15 | 0.5 | 7.5 |
| Потеря данных записи из-за отсутствия транзакций | 50 | 0.3 | 15 |
| Сбой при интеграции с email-уведомлениями | 10 | 0.5 | 5 |
| Некорректное отображение на мобильных устройствах | 12 | 0.4 | 4.8 |
| Ошибки валидации входных данных (XSS) | 20 | 0.3 | 6 |
| Задержка поставки тестовых данных от заказчика | 8 | 0.4 | 3.2 |

  - Три наиболее значимых риска

Риск №1: Потеря данных записи (оценка 15)

- Предотвращение: использование транзакций при записи в БД, авто сохранение черновиков формы записи.

- Минимизация: отправка подтверждения записи на email сразу после успешного сохранения.

- Устранение последствий: восстановление данных из резервной копии, ручное уведомление клиентов.

Риск №2: Ошибки в логике записи на приём (оценка 12)

- Предотвращение: блокировка временного слота на момент оформления записи.

- Минимизация: автоматический подбор ближайшего свободного времени при конфликте.

- Устранение последствий: уведомление обоих клиентов о конфликте, ручная корректировка администратором.

Риск №3: Нестабильность хостинга (оценка 16)

- Предотвращение: выбор надежного хостинг-провайдера с гарантией uptime 99.9%.

- Минимизация: настройка мониторинга доступности сайта (каждые 5 минут).

- Устранение последствий: оперативное переключение на резервный сервер (если предусмотрен).

  - Перечень 10 наиболее вероятных возможностей

| Возможность | Характер приобритения |
| --- | --- |
| Ускорение записи клиентов (в любое время суток) | Повышение удобства |
| Снижение нагрузки на администраторов на 40% | Экономия ресурсов |
| Повышение лояльности клиентов за счет онлайн-сервиса | Рост повторных обращений |
| Сбор статистики по популярности услуг | Оптимизация работы |
| Интеграция с системой лояльности (скидки) | Удержание клиентов |
| Повышение прозрачности работы клиники | Доверие клиентов |
| Возможность масштабирования на несколько филиалов | Бизнес-рост |
| Автоматическое напоминание о приеме за 24 часа | Снижение неявок |
| Расширение клиентской базы (новые клиенты из интернета) | Рост выручки |
| Снижение числа неявок на 20% | Эффективность работы врачей |

  - Три наиболее значимые возможности и стратегии их реализации

Возможность №1: Автоматическое напоминание о приеме (снижение неявок)

- Стратегия реализации: подключить автоматическую отправку email или СМС-уведомлений за 24 часа до записи с возможностью подтверждения или отмены.

Возможность №2: Снижение нагрузки на администраторов

- Стратегия реализации: предоставить клиентам возможность самостоятельно записываться, переносить и отменять записи через личный кабинет без участия администратора.

Возможность №3: Расширение клиентской базы

- Стратегия реализации: интеграция сайта с картами Google/2ГИС, SEO-оптимизация, размещение отзывов и рейтингов.

- Тестовый план

  - Тестовый план до выполнения тестов (с ожидаемыми результатами)

| Название теста | Вид теста | Входные значения | Выходные значения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация нового пользователя | Функциональный | client@mail.ru Qwerty123 | Сообщение «Регистрация успешна» | Пользователь создан в БД |
| Авторизация с корректными данными | Функциональный | client@mail.ru Qwerty123 | Перенаправление в личный кабинет | Вход выполнен |
| Авторизация с неверным паролем | Негативный | client@mail.ru 12345 | Сообщение «Неверный логин или пароль» | Доступ запрещён |
| Запись на приём (свободное время) | Функциональный | 25.05.2026, 10:00, Врач: Иванова | «Вы успешно записаны» | Запись сохранена |
| Запись на уже занятое время | Негативный | То же время, что у другого пользователя | «Время занято, выберите другое» | Запись не создана |
| Просмотр прайс-листа | UI | Переход на страницу «Цены» | Таблица с услугами и стоимостью | Данные отображаются корректно |
| Отмена записи из личного кабинета | Функциональный | ID записи = 5 | Сообщение «Запись отменена» | Слот освобождён |
| Вход администратора в админ-панель | Ролевой | Логин: admin, Пароль: admin123 | Таблица всех записей клиентов | Доступ разрешён |
| Выход из системы | Функциональный | Нажать кнопку «Выйти» | Перенаправление на главную страницу | Сессия завершена |
| Восстановление пароля | Функциональный | client@mail.ru | Письмо со ссылкой для сброса | Новый пароль установлен |

  - Тестовый план после выполнения тестов (с фактическими результатами)

| Название теста | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрация нового пользователя | Пользователь создан | Пользователь создан | Пройден |
| Авторизация с корректными данными | Вход выполнен | Вход выполнен | Пройден |
| Авторизация с неверным паролем | Доступ запрещён | Доступ запрещён | Пройден |
| Запись на приём (свободное время) | Запись сохранена | Запись сохранена | Пройден |
| Запись на уже занятое время | Запись не создана | «Время занято» | Пройден |
| Просмотр прайс-листа | Данные отображаются | Цены и услуги видны | Пройден |
| Отмена записи из личного кабинета | Слот освобождён | Запись отменена | Пройден |
| Вход администратора в админ-панель | Доступ разрешён | Ошибка 403 (Доступ запрещён) | НЕ Пройден |
| Выход из системы | Сессия завершена | Перенаправление на главную страницу | Пройден |
| Восстановление пароля | Новый пароль установлен | Письмо отправлено | Пройден |

Результат : 9 из 10 тестов пройдены, Тест №8 требует исправления прав доступа в админ-панели.