НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

| Факультет/Институт |  | Информационные технологии |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование факультета/ Института) |
| Направление/специальность |  | Информационные системы и программирование |
| подготовки: |  | (код и наименование направления /специальности подготовки) |
| Форма обучения: |  | Очная |
|  |  | (очная, очно-заочная, заочная) |

Лабораторная 8

| на тему |  | Лабораторный практикум |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по дисциплине |  |  |  | Инструментальные средства разработки программного обеспечения |
|  |  |  |  | (наименование дисциплины) |

| Обучающийся |  | Шкуренко Никита Вячеславович |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  |  |
| Группа |  | ДКИП-202 |  |  |

| Преподаватель |  | Сибирев Иван Валерьевич |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  |  |

Москва 2026 г.

1. Техническое задание (по ГОСТ 19.201-78 ЕСПД)

1.1 Введение

Настоящий документ определяет требования к интернет-магазину по продаже сковородок различных типов (чугунные, антипригарные, керамические, титановые). Сайт предназначен для просмотра товаров, добавления в корзину, оформления заказа с доставкой.

1.2 Основания для разработки

Разработка ведётся на основании учебного плана по дисциплине «Тестирование программного обеспечения» и задания к лабораторной работе №006. Заказчик - вымышленная компания ООО «Сковородки.ру». Проект учебный.

1.3 Назначение разработки

Сайт должен обеспечивать:

- Просмотр каталога с фильтрацией по типу, материалу, цене

- Карточку товара с описанием, фото, ценой, остатком

- Добавление товара в корзину и изменение количества

- Оформление заказа (доставка, оплата)

- Личный кабинет с историей заказов

- Админ-панель для добавления/редактирования товаров и просмотра заказов

1.4 Требования к программе или программному изделию

1.4.1 Функциональные требования

- Поиск по названию и описанию

- Фильтры: цена (ползунок), материал, диаметр, производитель

- Корзина с синхронизацией (для незарегистрированного пользователя – сессия)

- Интеграция с вымышленной платёжной системой (тестовый режим)

- Расчёт стоимости доставки по городу

- Хранение истории заказов в ЛК

- Администрирование: CRUD товаров, изменение статусов заказов (новый, оплачен, отправлен, доставлен)

1.4.2 Требования к надёжности

- Время отклика основных страниц - не более 2 секунд при 100 одновременных пользователях

- Автоматическое освобождение товара из корзины через 30 минут без активности

- Защита от дублирования заказов при повторном нажатии на «Оформить»

1.4.3 Требования к безопасности

- Все пароли хешируются

- Защита от подделки межсайтовых запросов (CSRF-токены)

- Валидация ввода везде

1.4.4 Требования к интерфейсу

- Адаптивный дизайн (Bootstrap 5)

- Поддержка браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии)

1.5 Требования к программной документации

- Техническое задание (данный документ)

- План тестирования

- Руководство пользователя

- Руководство администратора

1.6 Технико-экономические показатели

- Срок разработки (учебный): 12 дней

- Ожидаемый эффект: снижение времени на подбор сковородки за счёт фильтров, повышение конверсии (гипотетически на 20%)

1.7 Стадии и этапы разработки

| Стадия | Этап | Срок |
| --- | --- | --- |
| ТЗ | Анализ требований | 1 день |
| Проектирование | Архитектура, прототипы | 2 дня |
| Реализация | Frontend, Backend, БД | 6 дней |
| Тестирование | Функциональное, интеграционное | 2 дня |
| Внедрение | Развёртывание, приёмка | 1 день |

1.8 Порядок контроля и приемки

- Приёмка по результатам тестирования (успех ≥ 95% тест-кейсов, нет дефектов блокера)

- Демонстрация всех разделов заказчику

- Подписание акта сдачи-приёмки

2. Оценка рисков и возможностей

2.1 Методика оценки

Риск = (Потеря ресурса × Вероятность) / Время на изучение
Возможность = (Приобретение ресурса × Вероятность) / Время на реализацию
(баллы от 0 до 10)

2.2 10 наиболее вероятных рисков

| № | Описание риска | Потеря | Вероятность | Время изучения | Величина риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Ошибка в расчёте остатков (заказ недоступного товара) | 9 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| R2 | Падение сервера в момент распродажи (высокая нагрузка) | 8 | 0.3 | 0.5 | 4.8 |
| R3 | Неправильная логика корзины при разных сессиях | 7 | 0.6 | 1.5 | 2.8 |
| R4 | Уязвимость в платёжном шлюзе (тестовый режим пропустит фиктивную оплату) | 10 | 0.2 | 2 | 1.0 |
| R5 | Двойное списание или двойной заказ из-за повторного клика | 8 | 0.5 | 0.5 | 8.0 |
| R6 | Фильтр по цене выдает неверные диапазоны (UI баг) | 5 | 0.7 | 1 | 3.5 |
| R7 | Некорректная работа поиска (не находит существующий товар) | 6 | 0.4 | 1 | 2.4 |
| R8 | Нет бэкапа БД -> потеря всех товаров и заказов | 9 | 0.2 | 0.5 | 3.6 |
| R9 | Проблема с обновлением цены после добавления в корзину | 6 | 0.5 | 1 | 3.0 |
| R10 | Несовместимость платёжной формы на мобильных устройствах | 7 | 0.4 | 0.5 | 5.6 |

2.3 10 наиболее вероятных возможностей

| № | Описание возможности | Приобретение | Вероятность | Время реализации | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Интеграция с готовым модулем корзины (например, на Vue/React) | 8 | 0.9 | 0.5 | 14.4 |
| O2 | Использовать ElasticSearch для быстрого поиска | 7 | 0.5 | 2 | 1.75 |
| O3 | Автоматическая рассылка «Брошенная корзина» (email) | 6 | 0.7 | 1.5 | 2.8 |
| O4 | Отзывы и рейтинги на карточку товара (увеличит доверие) | 7 | 0.8 | 1 | 5.6 |
| O5 | Фильтры на клиентской стороне (без перезагрузки) - улучшение UX | 6 | 0.9 | 1 | 5.4 |
| O6 | Сравнение до 4 сковородок (функция для покупателя) | 5 | 0.4 | 2 | 1.0 |
| O7 | Интеграция с соцсетями (поделиться товаром) | 4 | 0.8 | 0.5 | 6.4 |
| O8 | Добавить чат-бота для консультаций по выбору | 6 | 0.3 | 3 | 0.6 |
| O9 | Промокоды и скидки (поднимет средний чек) | 7 | 0.7 | 1 | 4.9 |
| O10 | Использовать готовый шаблон интернет-магазина (Opencart-подобный) | 9 | 0.9 | 0.2 | 40.5 |

2.4 Три наиболее значимых риска

R5: Двойной заказ из-за повторного клика (величина 8.0)

- Предотвращение: Блокировка кнопки «Оформить» после первого нажатия (disabled) + отправка уникального токена заказа.

- Минимизация: На сервере проверять промежуток времени < 1 секунды между одинаковыми заказами с одного IP/пользователя - автоматически отклонять дубликаты.

- Устранение последствий: Отмена лишнего заказа в админ-панели, возврат средств (в учебном проекте - просто удаление).

R10: Несовместимость платёжной формы на мобильных (вес 5.6)

- Предотвращение: Тестирование на эмуляторах мобильных устройств и реальных телефонах. Использование адаптивной верстки для платежной страницы.

- Минимизация: Показывать альтернативный способ оплаты - перевод по QR-коду или ссылке.

- Устранение последствий: Оперативный фикс вёрстки, связаться с клиентом для ручного завершения заказа.

R1: Ошибка расчёта остатков (вес 4.5)

- Предотвращение: Использовать атомарные операции в БД (UPDATE ... WHERE остаток > 0), блокировка строк при оформлении.

- Минимизация: После оплаты запускать проверку остатка, если его нет – отменить заказ и уведомить клиента.

- Устранение последствий: Восстановить остатки вручную, добавить логирование всех списаний.

2.5 Три наиболее значимых возможности

O10: Готовый шаблон интернет-магазина (вес 40.5)

- Стратегия: Взять OpenCart или WooCommerce с темой «скидки на сковородки», адаптировать под требования.

- Реализация: Сэкономить дни на frontend, сосредоточиться на бэкенд-логике.

- Измерение: Снижение времени разработки на 60%.

O1: Готовая корзина на React/Vue (14.4)

- Стратегия: Импортировать компонент корзины с управлением состоянием. Добавить сохранение в localStorage для гостей.

- Реализация: Использовать библиотеку cart из npm-пакета. Это даст мгновенный перерасчёт суммы.

- Эффект: Повышение надёжности корзины.

O7: Поделиться товаром в соцсетях (6.4)

- Стратегия: Добавить виджеты (без внешних SDK, через share-ссылки). Это бесплатный маркетинг.

- Реализация: На карточке товара разместить кнопки VK, Telegram, WhatsApp.

- Эффект: Вирусный рост переходов.

3. Тестовый план

3.1 Таблица тестов (плановые значения)

| ID | Название теста | Вид теста | Входные значения | Выходные значения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Открытие главной страницы | Дымовой | GET / | HTTP 200, отображение товаров | Список сковородок виден, баннеры загружены |
| TC-02 | Поиск по точному названию «Чугунная сковорода 26 см» | Функциональный | Ввод в поиск: «Чугунная 26», Enter | Карточка товара | Найден 1 товар с этим названием |
| TC-03 | Поиск по несуществующему товару | Негативный | Ввод: «скороводка» (опечатка) | Сообщение «Ничего не найдено» | 0 результатов |
| TC-04 | Фильтр по цене от 1000 до 2000 руб. | Функциональный | Выставить min=1000, max=2000 | Список товаров цены в границах | Ни один товар не имеет цену вне диапазона |
| TC-05 | Добавление товара в корзину | UI + Функц | Нажать «В корзину» на карточке | Иконка корзины обновляется, появляется уведомление | Количество товаров в корзине увеличивается на 1 |
| TC-06 | Изменение количества в корзине | Функциональный | В корзине: количество 2 -> 5 | Сумма пересчитывается | Итоговая цена = цена_товара * 5 |
| TC-07 | Удаление товара из корзины | Функциональный | Нажать «Удалить» | Товар пропадает, корзина обновляется | Сумма становится 0 или меньше |
| TC-08 | Оформление заказа со всеми полями | Приёмочный | Имя, телефон, адрес, товары, способ оплаты | Заказ сохраняется с уникальным номером | В ЛК появляется заказ со статусом «Новый» |
| TC-09 | Попытка оформить пустую корзину | Негативный | Перейти в корзину -> «Оформить» при пустой | Кнопка неактивна или сообщение «Корзина пуста» | Заказ не создаётся |
| TC-10 | История заказов в личном кабинете | Функциональный | Залогиниться, перейти в «Мои заказы» | Список ранее оформленных заказов | Отображается правильная дата, сумма, статус |
| TC-11 | Админ-панель: добавление нового товара | Права доступа | Заполнить поля: название, цена, фото, остаток | Товар появляется в каталоге | Доступен для покупки |
| TC-12 | Изменение статуса заказа администратором | Кросс-функц | Админ выбирает заказ => «Отправлен» | Клиент видит статус «Отправлен» в ЛК | Изменение отражено |
| TC-13 | Корзина для незарегистрированного пользователя | Системный | Гость добавляет товар, закрывает браузер, открывает заново | Товар остаётся в корзине (localStorage) | Не потерял корзину |
| TC-14 | Тест адаптивности на ширине 768px (iPad) | Мобильный | Открыть страницу товара | Меню сворачивается, сетка товаров в 2 колонки | Нет наложений, кнопки кликабельны |
| TC-15 | Защита от двойного оформления (клик несколько раз) | Безопасность | Нажать «Оформить заказ» 3 раза подряд | Создаётся только один заказ | Уникальный номер один, нет дублей |

3.2 Форма отчёта о выполнении тестов (добавить столбец «Результат»)

После прогона тестировщик заполняет:

| ID | Ожидаемый результат | Фактический результат | Пройден |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Список сковородок виден | Всё загрузилось, кроме одной картинки | Да (баг не критичен) |
| TC-02 | Найден 1 товар | Найдено 3 товара с частичным совпадением («Чугунная сковорода 24, 26, 28») | Нет (поиск слишком широкий) |
| TC-03 | Сообщение «Ничего не найдено» | Выдаёт «Ничего не найдено» | Да |