НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

| Факультет/Институт |  | Информационные технологии |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование факультета/ Института) |
| Направление/специальность |  | Информационные системы и программирование |
| подготовки: |  | (код и наименование направления /специальности подготовки) |
| Форма обучения: |  | Очная |
|  |  | (очная, очно-заочная, заочная) |

Лабораторная работа №6

| на тему |  | Разработка тестовых сценариев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по дисциплине |  |  |  | Инструментальные средства разработки программного обеспечения |
|  |  |  |  | (наименование дисциплины) |

| Обучающийся |  | Мухаметдинов Вадим Димович |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  |  |
| Группа |  | VДКИП-111прог |  |  |

| Преподаватель |  | Сибирев И.В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФИО) |  |  |

Москва 2026 г.

Лабораторная работа №6: «Разработка тестовых сценариев»

Цель работы: написать техническое задание. Оценить риски и возможности, которые могут возникнуть в ходе выполнения проекта. Построить тестовый план.

Ход выполнения лабораторного практикума

Тема: интернет-магазин кофе.

Оглавление

1.1 Введение	3

1.2 Основания для разработки	3

1.3 Назначение разработки	3

1.4 Требования к программе	4

1.5 Требования к программной документации	4

1.6 Технико-экономические показатели	5

1.7 Стадии и этапы разработки	5

1.8 Порядок контроля и приёмки	5

2.1 Таблица рисков	6

2.2 Топ - 3 риска	6

2.3 Стратегии для рисков	7

2.4 Возможности	7

2.5 Топ - 3 возможности	8

2.6 Стратегии возможностей	8

3. Тестовый план.	9

3.1 Таблица тестов	9

3.2 Таблица результатов тестирования	10

- Техническое Задание.

1.1 Введение

Разрабатываемая система представляет собой веб-приложение “Интернет-магазин кофе”, предназначенное для продажи кофе, кофейных аксессуаров и сопутствующих товаров через сеть интернет.

Система обеспечивает: выбор товаров, оформление заказов, оплату, управление заказами.

1.2 Основания для разработки

Основанием для разработки является необходимость создания удобного инструмента для онлайн-продажи кофе с целью увеличения объёма продаж и автоматизации обработки заказов.

1.3 Назначение разработки

Система предназначена для:

- продажи кофе и аксессуаров.

- автоматизации обработки заказов.

- обеспечения взаимодействия между клиентом и магазином.

1.4 Требования к программе

Функциональные требования

Система должна обеспечивать:

- регистрацию и авторизацию пользователей.

- просмотр каталога товаров.

- поиск и фильтрацию.

- добавление товаров в корзину.

- оформление заказа.

- оплату заказа.

- просмотр истории заказов.

Нефункциональные требования

- время отклика меньше 3 секунд.

- доступность системы 24/7.

- защита персональных данных.

- простая масштабируемость.

- удобный пользовательский интерфейс.

1.5 Требования к программной документации

Должны быть разработаны:

- руководство пользователя.

- руководство администратора.

- описание API.

- инструкция по установке.

1.6 Технико-экономические показатели

Ожидаемые показатели:

- снижение затрат на обработку заказов на 30%.

- снижение затрат на аренду помещений, зарплату сотрудникам.

- увеличение продаж на 25%.

- сокращение времени оформления заказа до 2 - 3 минут.

1.7 Стадии и этапы разработки

- Анализ требований

- Проектирование системы

- Разработка

- Тестирование

- Внедрение

- Сопровождение

1.8 Порядок контроля и приёмки

Контроль осуществляется:

- модульным тестированием.

- интеграционным тестированием.

- пользовательским тестированием.

Приемка производится при:

- успешном прохождении всех тестов.

- соответствии требованиям ТЗ.

- Оценка рисков и возможностей.

Формула оценки риска: R = (Потери * Вероятность) / Время изучения

2.1 Таблица рисков

| № | Риск | Потери (часы) | Вероятность | Время изучения | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ошибка в оплате | 40 | 0.6 | 5 | 4.8 |
| 2 | Утечка данных | 100 | 0.3 | 10 | 3 |
| 3 | Падение сервера | 60 | 0.5 | 6 | 5 |
| 4 | Ошибка корзины | 30 | 0.7 | 4 | 5.25. |
| 5 | Проблемы с БД. | 50 | 0.4 | 5 | 4 |
| 6 | Ошибки авторизации. | 35 | 0.6 | 4 | 5.25 |
| 7 | Некорректные цены. | 45 | 0.5 | 5 | 4.5 |
| 8 | Потеря заказов | 80 | 0.3. | 6 | 4 |
| 9 | Ошибка API оплаты | 70 | 0.4 | 7 | 4 |
| 10 | Перегрузка сервера. | 60 | 0.5 | 6 | 5 |

2.2 Топ - 3 риска

- Ошибка корзины (5.25)

- Ошибки авторизации (5.25)

- Падение сервера (5)

2.3 Стратегии для рисков

2.3.1 Ошибка корзины

- Предотвращение: unit-тесты логики корзины

- Минимизация: логирование операций

- Устранение: восстановление состояния из БД

2.3.2 Ошибки авторизации

- Предотвращение: проверка всех сценариев входа

- Минимизация: fallback-аутентификация

- Устранение: сброс пароля

2.3.3 Падение сервера

- Предотвращение: мониторинг

- Минимизация: балансировка нагрузки

- Устранение: перезапуск и восстановление

2.4 Возможности

| № | Возможность | Выгода | Вероятность | Время | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рост продаж | 100 | 0.7 | 5 | 14 |
| 2 | Автоматизация | 80 | 0.8 | 5 | 12.8 |
| 3 | Расширение ассортимента | 70 | 0.6. | 6 | 7 |
| 4 | Лояльность клиентов. | 90 | 0.7 | 6 | 10.5 |
| 5 | Интеграция с доставкой Интеграция с доставкой Интеграция с доставкой | 85 | 0.6 | 7 | 7.3 |
| 6 | Аналитика продаж | 60 | 0.8 | 5 | 9.6 |
| 7 | Снижение затрат | 70 | 0.7 | 5 | 9.8 |
| 8 | Онлайн-оплата | 100 | 0.9. | 6 | 15 |
| 9 | Увеличение базы клиентов | 90 | 0.7 | 6 | 10.5 |
| 10 | Масштабирование | 120 | 0.5 | 10 | 6 |

2.5 Топ - 3 возможности

1. Онлайн-оплата (15)

2. Рост продаж (14)

3. Автоматизация (12.8)

2.6 Стратегии возможностей

2.6.1 Онлайн-оплата

- Реализация интеграции с платёжными системами

- Повышение удобства пользователя

2.6.2 Рост продаж

- Реклама и SEO

- Акции и скидки

2.6.3 Автоматизация

- CRM интеграция

- автоматическая обработка заказов

3. Тестовый план.

3.1 Таблица тестов

| № | Название теста | Тип | Входные данные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация | Функциональный | email, пароль | Успешная регистрация |
| 2 | Авторизация | Функциональный | логин/пароль | Вход выполнен |
| 3 | Добавление в корзину | UI | товар | Товар в корзине |
| 4 | Удаление из корзины | UI | товар | Товар удален |
| 5 | Оформление заказа. | Интеграционный | корзина | Заказ создан |
| 6 | Оплата | Интеграционный | карта | Успешная оплата |
| 7 | Ошибка оплаты. | Негативный | неверная карта | Ошибка |
| 8 | Поиск товара | Функциональный | строка | Найден товар |
| 9 | Перегрузка | Нагрузочный | 1000 запросов | Система работает |
| 10 | SQL-иньекция | Безопасность | спец. строка | Блокировка |

3.2 Таблица результатов тестирования

| № | Входные данные | Фактический результат | Ожидаемый | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | test@gmail.com | Успешно | Успешно | Выполнено |
| 2 | User / password | Успешно | Успешно | Выполнено |
| 3 | кофе | Добавлен | Добавлен | Выполнено |
| 4 | кофе | Удалён | Удалён | Выполнено |
| 5 | корзина. | Создан | Создан | Выполнено |
| 6 | карта. | Ошибка | Успех | Отказано |
| 7 | invalid. | Ошибка | Ошибка | Выполнено |

Вывод: на этой лабораторной работе мы написали техническое задание. Оценили риски и возможности, которые могут возникнуть в ходе выполнения проекта. Построили тестовый план.